| Kellele |  | TRANSPORDIAMET (edaspidi amet) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Registrikood | 70001490 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress | Valge 4, Tallinn 11413 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Taotluse esitamise aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kellelt |  | Taotleja nimi/nimetus | Rapla Vallavalitsus |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registri- või isikukood | 77000312 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress või elukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asukoht/elukoht | Tallinna mnt 14, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, 79513 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | 5349 4671, andreandy.bernhardt@rapla.ee |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-post |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Omanikujärelevalvet teeb | Andre-Andy Bernhardt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | 5349 4671, andreandy.bernhardt@rapla.ee |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Liikluskorralduse eest vastutab | Rapla Vallavalitsus |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | 5349 4671, andreandy.bernhardt@rapla.ee |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Loa taotlemiseks esitatavad materjalid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumendi liik |  | Nimetus |  |  | Dokumendi nr |  |  |  | Ameti kooskõlastuse kuupäev ja nr |  |
|  |  | (esitatava dokumendi täpne nimetus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ametis kooskõlastatud projekt |  | Nõusoleku andmine 15 Tallinn-Rapla-Türi tee L1 katastriüksusele Rapla sildi paigaldamiseks |  |  | 4-15/2026/870-3 |  |  |  | 15.06.2026, nr 7.1-2/26/6487-6 |  |
| Ajutise liikluskorralduse joonis |  | 15 km 46,96-46,97_RAPLA sildi paigaldus_Rapla Vallavalitsus_ |  |  | PLA260626-1 |  |  |  | 29.06.2026, nr 174670 |  |
| Riigimaa maa kasutusõigust tõendava dokumendi koopia (Ameti peadirektori käskkiri või notarileping) |  | Notarileping |  |  | VL 300626 112432 |  |  |  | 30.06.2026 |  |
| 2. Objekti asukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maakond |  | Rapla maakond |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tee nr: |  | Tee nimi: |  |  | Algus km: |  |  |  | Lõpp km: |  |
| 15 |  | Tallinn-Rapla-Türi tee |  |  | 46,96 |  |  |  | 46,97 |  |
| 3. Selgitus kavandatavate tegevuste kohta, läbiviimise aeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapla Vallavalitsuse tellimusel paigaldatakse ringristmikule silt „Rapla“. Paigaldustööde ajal vajalik sulgeda osa ringristmikust ning suunata Rapla asulast ja riigiteelt 20143 Risti tänavale sõitja soovijad ümbersõidule mööda Riigiteede 15 ja 20141 ringristmikut. Ümbersõidu pikkus 800m. Tööd toimuvad 01.07.2026, ringi osa sulgemine toimuks tipptunni välisel ajal kahel korral kuni 45minutit kord. Esimese sulgemise ajal toimub pinnase äravedu ning teise sulgemise ajal betoonitööd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Loa taotleja Rapla Vallavalitsus |  |  | Ees-ja perekonnanimi |  | Rain Terras |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Esindusõiguse alus (esindaja puhul) |  | Seadusjärgne Volitus (volikiri lisatud) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kuupäev; allkiri |  | /digitaalse allkirja kuupäev/ |  |  |  |  |  |

TAOTLUS

VÄLJASTADA LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LUBA (EHITUS)

TÖÖDE TEGEMISEKS RIIGITEE MAAL