TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

*28.11.2022*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EHITUSOBJEKT: | RMK Imastu seniitraketibaas | | |
| LEPING: | Töövõtuleping nr 9-15/2022/28 | | |
| POOLTE ESINDAJAD: | | | |
| RMK esindaja: | Tarmo Põkka |  | hooldus- ja remondispetsialist |
| GMK Grupp OÜ esindaja: | Taimo Rikma |  | Juhatuse liige |
| RMK Esindaja |  |  |  |

**1. Tähtajad**

|  |  |
| --- | --- |
| Lepinguline: | *30.12.2022* |
| Tegelik (ilma vaegtöödeta): | 26.11.2022 |

**2. Finantseerimine** (summa ei sisalda käibemaksu)

|  |  |
| --- | --- |
| Lepinguline Tasu (Lepingu sõlmimisel): | 12500 |
| Tellija reserv | *0* |
| Lõplik Lepingu Tasu tööde vastuvõtmise hetkel: | *12 500 eurot (lisandub KM)* |
| Vaegtööde maksumus: | *ei* |

**3. Vaegtööd**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Töö nimetus | Põhjus | Lõpetamise tähtaeg |
| *Vahelattu veetud hakke purustamine ja äravedu* |  | *02.12.2022* |

**5. Üleandmise-vastuvõtmise aktile liitub Tööde vastuvõtuks esitatud dokumentatsioon, sh. varem esitatud dokumendid:**

**6. Muud tingimused**

|  |
| --- |
|  |

**7. Allkirjad**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *(allkirjastatud digitaalselt)* |  |  |  |  |