AKT EHITUSOBJEKTI ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE KOHTA

Käesolev AKT koostatakse üleandmise-vastuvõtmise toimumise päeval ja allkirjastatakse Lepingu poolte täievoliliste esindajate poolt.

Kuupäev 23.03.2023

| - Ehitusobjekt või selle osa, töövõtt või selle osa | PPA Saatse kordoni Perdaku piiripunkti uue soojaku projekteerimine ja ehitamine |
| --- | --- |
| Projekti rahastamine: | ISFB-31 „Automaatse piirikontrolli süsteemi rajamine (Tallinna-1 ja Narva-1)“ |
| Leping nr: | AET-6/2022-473 AET-6/2022-473 muudatus nr 1 AET-6/2022-473 muudatus nr 2 AET-6/2022-473 muudatus nr 3 |
| Tellija: | Politsei- ja Piirivalveamet, registrikood 70008747, aadress Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn, keda volituse alusel esindab Riigi Kinnisvara AS, reg nr 10788733, Tartu mnt 85, Tallinn |
| Töövõtja: | ### WWB Invest OÜ, registrikood 12942138, aadress Kõrveoja tn 2, Kõrveküla, Tartu vald |
| Toimumise koht: | Saatse piiripunkt Perdakus Piiripunkti, Perdaku küla, 64017, Eesti Vabariik |
| #### 2. Osavõtjad: |  |
| Tellija esindaja(d) (vastuvõtja) | Karin Poolak |
| Töövõtja esindajad (üleandja) | Mihkel Svätski Riho Teidla |
| 3. Tööde teostamise aeg: |  |
| Lepingujärgne tööde teostamise aeg | 14.06.2022-20.03.2023 |
| Tegelik tööde teostamise aeg ja tähtaegadest mittekinnipidamise põhjused | 14.06.2022-20.03.2023 |
| 4. Ametkondlikud ülevaatused: |  |
| Üleantud teostusdokumentatsioon Tellijale | Teostusdokumentatsioon on tellijale esitatud ülevaatamiseks 20.03.2023 |
| Võtmed | Võtmed üle antud aktiga |
| Koolitus | Koolitus objektil teostatud. |
| 5. Vaegtööd: |  |
| Tööde loetelu ja lõpetamise tähtajad | - |
| 6. Tööde heakskiitmine ja vastuvõtmine: | Tööd on tellijale üle antud ja tellija poolt vastu võetud. |
| 7. Garantiid: |  |
| Esitatud tagatised | Töövõtja kannab tagatisraha RKASi vastavale kontole. |
| Garantiiaja algus | 21.03.2023 |
| Garantiiaja lõpp | 21.03.2026 |
| 8. LÕPPARUANNE: |  |
| Lepingu maksumus koos Tellija reserviga | 158 174,76 EUR |
| Tegelik Tööde maksumus Kokku | 158 174,76 EUR |
| Mahaarvamised, (viivised ja leppetrahvid) | - |
| Tegelik teostatud Töö eest väljamakstav summa | 158 174,76 EUR+ 20%KM |
| Vastuvõtmise hetkeks teostamata tööde summa | - |
| Ajutised rahalised kinnipidamised | - |
| 9. Muud märkused: | - |
|  | Selle akti kinnitavad allkirjadega: Karin Poolak /Riigi Kinnisvara AS Indrek Henk / Riigi Kinnisvara AS Kerstin Kirsel /Politsei- ja Piirivalveamet Mihkel Svätski /WWB Invest OÜ esindaja |

Kõik aktis esitatud summad ei sisalda käibemaksu.