**Hankeleping nr 2.1-4/25/00010-1**

**Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus**, registrikood 70009244, aadress Lõõtsa 8a, Tallinn 11415, keda esindab põhimääruse alusel direktor Meelis Riimaa (edaspidi tellija või pool) ja

**Nortal AS**, registrikood 10391131, aadress Lõõtsa 6, Tallinn 11415, keda esindab volikirja alusel Mattias Saks (edaspidi täitja või pool)

ja

**Riigi Tugiteenuste Keskus***,* registrikood 70007340, aadress Lõkke 4, Tallinn 10122, keda esindab põhimääruse alusel direktor Pärt-Eo Rannap (edaspidi rahastaja või pool)

ning keda ühiselt nimetatakse poolteks, on sõlminud riigihanke „Struktuuritoetuse registri arendus- ja hooldusteenus” (viitenumber 277106) tulemusel 12.03.2025 sõlmitud raamlepingu nr 2.1-4/25/00010 (edaspidi raamleping) alusel hankelepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

1. **Lepingu objekt ja dokumendid**
   1. Lepingu objektiks on „SFOS/e-toetus liidestumine ettevõtete tähtajaliste kohustuste (ETK) rakendusega (eesti.ee-s) (detailanalüüs)“ (edaspidi töö) teostamine kooskõlas tellimuses (tellija töödejuhtimise tarkvara piletis: [RTK0023-3273](https://jira.rmit.ee/browse/RTK0023-3273)) toodud tingimuste ja täitja poolt esitatud pakkumusega.
   2. Lepingu dokumendid koosnevad lepingu tekstist ja lepingu lisadest.
   3. Lepingul on sõlmimisel järgmised lisad:
      1. Lisa 1 - Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti vorm
      2. Lisa 2 - [RmITi üldised ristfunktsionaalsed, mittefunktsionaalsed ja tehnilised nõuded](https://confluence.rmit.ee/pages/viewpage.action?pageId=45679136&preview=/45679136/356906785/RFN-2.8.0.pdf) (versioon 2.8.0);
      3. Lisa 3 - [IT-profiil](https://confluence.rmit.ee/pages/viewpage.action?pageId=45679136&preview=/45679136/356906792/IT-profiil-2.8.0.pdf) (versioon 2.8.0);
      4. Lisa 4 – Täitja volikiri
2. **Töö tähtaeg ja maksumus** 
   1. Töö teostamise algus on pärast lepingu allkirjastamist.
   2. Töö teostamise tähtpäev on 30.06.2025.
   3. Töö kogumaksumus on 19 528,83 eurot käibemaksuta.
   4. Töö maksimaalne maht on 479 tundi.
   5. Punktides 2.3 ja 2.4 nimetatud tööde maht ja maksumus on maksimaalsed ning kui tööde teostamiseks kulub vähem töötunde, siis tasu arvestatakse reaalselt kulunud töötundide eest.
   6. Rahastaja tasub täitja esitatud arve 21 kalendripäeva jooksul arve saamisest.

1. **Lepingu jõustumine, muutmine ja lõppemine**
   1. Leping jõustub poolte poolt allkirjastamisest.
   2. Pooltel on õigus lepingu muutmises kokku leppida üksnes riigihangete seaduses ettenähtud juhtudel.
   3. Leping lõpeb lepingus sätestatud lepinguliste kohustuste täitmisega, raamlepingus ettenähtud või seadusest tuleneval alusel.
2. **Poolte esindajad**
   1. Tellija kontaktisikud:
      1. lepinguga seotud info edastamiseks: Magnus Lõhmus, e-post: magnus.lohmus@rmit.ee, tel +372 53 445 309;
      2. registreeritud tööülesannete edastamiseks: Magnus Lõhmus, e-post: magnus.lohmus@rmit.ee, tel +372 53 445 309.
   2. Täitja kontaktisikud:
      1. lepinguga seotud info edastamiseks: Valdo Hälvin, e-post: valdo.halvin@nortal.com, tel +372 528 1125;
      2. üleandmise-vastuvõtmise aktide allkirjastamiseks ja meeskonnaliikmete asendamise ja lisamise esitamiseks: Valdo Hälvin, valdo.halvin@nortal.com, tel +372 528 1125.
   3. Rahastaja kontaktisik lepinguga seotud info edastamiseks: Indrek Mägi, e-post: indrek.magi@rtk.ee, tel +372 59 177 224.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tellija | Täitja | Rahastaja |  |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |  |

**Lisa 1**

**Hankeleping nr 2.1-4/25/00010-1**

**Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti vorm**

**TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT**

Akt on koostatud poolte vahel raamlepingu nr 2.1-4/25/00010 alusel \_\_\_\_\_\_\_ /*kuupäev*/ sõlmitud hankelepingus 2.1-4/25/00010-1 sätestatud tööde üleandmise-vastuvõtmise kohta.

1. Töö üleandmisel-vastuvõtmisel anti \_\_\_\_\_\_\_\_ */kuupäev/* üle:

\_\_\_\_\_\_

1. Märkused: \_\_\_\_
2. Punktis 1 nimetatud tööde eest kuulub maksmisele \_\_\_\_\_\_\_ eurot (maksumus käibemaksuta).
3. Käesoleva akti lahutamatud lisad on: \_\_\_\_