Töökoosolek nr 1

| Objekt: | Katte külmakahjustuste likvideerimine Võru korrashoiu piirkonna riigiteedel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aeg | 28.09.2026 kell 10.00 |  |  |
| Koht: | MS Teams |  |  |
|  |  | Ettevõte | Kontakt |
| Osalejad: | Tellija (T) Mihkel Kala | Transpordiamet Tellija esindaja / Insener |  |
|  | Töövõtja (TV): Tõnu Vilipuu | Altos Teed OÜ projektijuht |  |
| Koosoleku juhataja: | Mihkel Kala |  |  |
| Protokollis: | Mihkel Kala |  |  |
| Teema | Käsitletav probleem, teema, küsimus |  | Täitja/ täitmise tähtaeg |
| - Päevakava tutvustamine (eelmise koosoleku protokolli allkirastamine) | 1.1 Töömahtude täpsustamisest objektil. |  |  |
| - Eelmisest koosolekust probleemide ja otsuste täitmine | - |  |  |
| - Tööde programm ja ajakava | 3.1 Tööd objektil on teostatud. |  |  |
| - Käimasolevad tööd (progress) | 4.1 Vastuvõtutoimingud. |  |  |
| - Kvaliteedi küsimused (materjalid, sertifikaadid) | - |  |  |
| - Projekti teemad | 6.1 Tööde ülemõõtmisel täpsustusid eelduslikult koostatud kululoendi kohased remonttööde mahud. TV ja T fikseerivad tööde eesmärgikohaseks realiseerimiseks vajalikud mahumuudatused teostatud tööde vastuvõtmisel ülemõõdetud mahtudena (vt lisa nr 1). Olemasoleva katte tasafreesimine ja tihedast asfaltbetoonist A/C 16 surf segu paigaldus koos kruntimisega ja vuugiliimiga mahud muutusid vastavalt: - Tee nr 25130 -4 m2 - Tee nr 25195 -15 m2 - Tee nr 64 +28,2 m2 |  |  |
| - Töövõtja dokumendid | - |  |  |
| - Alltöövõtjad | - |  |  |
| - Kvaliteedijuhtimine | - |  |  |
| - Töötervishoid ja ohutus | - |  |  |
| - Liikluskorraldus | - |  |  |
| - Uued teemad | - |  |  |
| - Eriarvamused | - |  |  |
| - Uued otsused (s.h. kirjeldada otsuse alust) | - |  |  |
| - Järgmine koosolek | Tehniline komisjon |  |  |
| Allkirjad | Tellija esindaja Mihkel Kala Töövõtja esindaja Tõnu Vilipuu |  |  |

Märkused: Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: T – Tellija, KOV – kohalik omavalitsus, JV-järelevalve, TV – Töövõtja, PR - Projekteerija.

Lisa nr 1 – Ülemõõdetavate mahtude mahumuudatused