[bookmark: _Toc412634593]                                 			Töökoosolek nr 1                                        
	Objekt:
	Katte külmakahjustuste likvideerimine Võru korrashoiu piirkonna riigiteedel

	Aeg
	28.09.2026 kell 10.00

	Koht:
	MS Teams

	
	
	Ettevõte
	Kontakt

	Osalejad:
	Tellija (T)
Mihkel Kala
	Transpordiamet
Tellija esindaja / Insener
	


	
	Töövõtja (TV):
Tõnu Vilipuu
	Altos Teed OÜ
projektijuht
	


	Koosoleku juhataja:
	Mihkel Kala
	
	

	Protokollis:
	Mihkel Kala
	
	

	Teema
	Käsitletav probleem, teema, küsimus
	Täitja/ täitmise tähtaeg

	Päevakava tutvustamine (eelmise koosoleku protokolli allkirastamine)
	1.1 Töömahtude täpsustamisest objektil.
	

	Eelmisest koosolekust probleemide ja otsuste täitmine
	-
	

	Tööde programm ja ajakava
	3.1 Tööd objektil on teostatud.
	

	Käimasolevad tööd (progress)
	4.1 Vastuvõtutoimingud.

	

	Kvaliteedi küsimused (materjalid, sertifikaadid)
	- 
	

	Projekti teemad
	6.1 Tööde ülemõõtmisel täpsustusid eelduslikult koostatud kululoendi kohased remonttööde mahud.
TV ja T fikseerivad tööde eesmärgikohaseks realiseerimiseks vajalikud mahumuudatused teostatud tööde vastuvõtmisel ülemõõdetud mahtudena (vt lisa nr 1).
Olemasoleva katte tasafreesimine ja tihedast asfaltbetoonist  A/C 16 surf segu paigaldus koos kruntimisega ja vuugiliimiga mahud muutusid vastavalt: 
· Tee nr 25130 -4 m2
· Tee nr 25195 -15 m2
· Tee nr 64 +28,2 m2			

	

	Töövõtja dokumendid


	-

	



	Alltöövõtjad 
	-
	

	Kvaliteedijuhtimine

	-
	

	Töötervishoid ja ohutus 
	-
	

	Liikluskorraldus
	-
	

	Uued teemad
	-
	

	Eriarvamused
	-
	

	Uued otsused (s.h. kirjeldada otsuse alust)

	-
	

	Järgmine koosolek
	Tehniline komisjon

	

	      
       Allkirjad


	Tellija esindaja 
Mihkel Kala
Töövõtja esindaja
Tõnu Vilipuu
	


Märkused: Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: T – Tellija, KOV – kohalik omavalitsus, JV-järelevalve, TV – Töövõtja, PR - Projekteerija.


Lisa nr 1 – Ülemõõdetavate mahtude mahumuudatused
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