	Kellele
	 MAANTEEAMET  (edaspidi MA)

	
	 Registrikood
	70001490

	
	 Juriidiline aadress
	Valge 4, Tallinn 11413

	
	Taotluse esitamise aadress
	 

	Kellelt
	 Taotleja nimi/nimetus
	Enersense AS

	 
	 Registri- või isikukood
	11445550

	 
	Juriidiline aadress või elukoht
	

	 
	 Asukoht/elukoht
	Lõõtsa 12, 11415 Tallinn

	 
	 Telefon ja e-post
	6635600, info@enersense.com

	 
	E-post
	 

	
	Omanikujärelevalvet teeb
	Harri Viks

	
	Telefon ja e-post
	  5129903  harri.viks@enefit.ee

	 
	 Liikluskorralduse eest vastutab
	Jüri Kägonen

	 
	Telefon ja e-post
	5234471; juri.kagonen@empower.ee

	 1. Loa taotlemiseks esitatavad materjalid:
 

	Dokumendi liik
	Nimetus
	Doku​mendi nr
	MA koos​kõlas​tuse kuupäev ja nr

	
	(esitatava dokumendi täpne nimetus)
	
	

	Maanteeametis kooskõlastatud projekt
	Elektriprojekti kooskõlastamine riigiteede nr 46 ja 23155 maaüksuste piires ja teede kaitsevööndis
	Nr.7.12/23/9796-2
	03.05.2023  

	Ajutise liikluskorralduse joonis
	Stopp OÜ liikluskorralduse projekt 4 joonist
	
	

	Riigimaa maa kasutusõigust tõendava dokumendi koopia 

(Maanteeameti peadirektori käskkiri või leping)
	Olemasoleva  õhuliini rekonstrueerimine
	
	

	(vajadusel lisa ridu juurde)
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2. Objekti asukoht:  

	 Maakond
	Otepää vald, Valgamaa

	Tee nr:
	Tee nimi:
	Algus km:
	Lõpp km:

	46
	Tatra - Otepää - Sangaste
	35,0
	35,0

	46
	Tatra - Otepää - Sangaste
	35,76
	35,76

	23155
	Marjamäe - Tõutsi tee
	3,64
	3,64

	
	Inni - Karutootsi tee
	0,1
	0,1

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 3. Selgitus kavandatavate tegevuste kohta, läbiviimise aeg

	Õhuliini rekonstrueerimine

	Tööde teostamise aeg tee 23155 ja Inni-Karutootsi tee  03.04.-30.04.2024

	Tööde teostamise aeg tee nr 46  01.05.-30.05.2024

	 4. Loa taotleja: Jüri Kägonen

	 Ees-ja perekonnanimi
	Jüri Kägonen

	
	 Esindusõiguse alus

 (esindaja puhul)
	  FORMCHECKBOX 
   Seadusjärgne

  FORMCHECKBOX 
   Volitus  (volikiri lisatud)

	
	 Kuupäev; allkiri
	/digitaalse allkirja kuupäev/


TAOTLUS

VÄLJASTADA LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LUBA (EHITUS) 
TÖÖDE TEGEMISEKS RIIGITEE MAAL

