- Lisa 1

  - PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

| - PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE - “Veeõnnetuste ennetamine 2026” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimetus | Valguta tiigi ohutum ja atraktiivne liivarand |  |  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | MTÜ VALGUTA KÜLASELTS |  |  |
| Registrikood | 80112428 |  |  |
| Käibemaksukohuslane |  |  | Ei |
| Pangakonto number | EE212200221024062463 |  |  |
| Taotleja juriidiline aadress | Valguta tee 10, Lapetukme küla, Elva vald, Tartu maakond |  |  |
| Taotleja kontaktandmed | Tel +372 53070659 | punglea72@gmail.com |  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Lea Pung | tel ja e-post +372 53070659 , punglea72@gmail.com |  |

      - PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

EESMÄRK: Korrastatud ja ohutu liivarand ning riietuskabiin Tegevused: Liiva toomine, aluse ettevalmistus liiva paigaldamiseks koos geotekstiiliga Riietuskabiini renoveerimine ja värvimine Ohutusreeglite stendi värskendamine Sihtgrupp: kolme küla elanikkond, kes tiiki kasutavad (lapsed, noored, tööealised täiskasvanud ja eakad inimesed). Tulemused: Projekti tulemusena saame korras ja atraktiivsema ning umbrohuvaba liivaranna, mis kutsub rahvast suplema, ujuma, kasutama tiigiäärseid trenažööre, laste mängumaja, osalema traditsioonilistel perepäevadel.

| Projekti elluviimise koht | Valguta tiik aadressil Lapetukme küla Elva vald Tartumaa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti kogumaksumus (EUR) | 1099,14 | Päästeametilt taotletav summa (EUR) | 988,70 |

I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS

a) Projekti eesmärk

Valguta tiigi ääres on hooldatud ja ohutu liivarand ning korralik riietuskabiin

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse  põhjendus

Külakeskuse tiik on populaarne ujumis-ja supluskoht erinevas vanuses inimestele, eriti lastele ja noortele. Aastate jooksul on kevadine suurvesi ära uhtunud supluskoha liiva, asemele on kasvanud taimed, millesse oli oht takerduda. Riietuskabiini seinad on kohati irvakil ja põrand täielikult pehkinud. Seega on rannas tekkinud oht vigastusteks. Ujumiskoht ei ole esteetiline. Probleeme on viimastel koosolekutel arutatud, nüüd on tekkinud võimalus selle projekti rahastusega olukorda parandada. Projekti tegevustes osalevad vabatahtlikud Vassili Raud, Ants Laas, Kristiina Pedaja, Rannar Lehis, Jüri Ilves,Toomas Pedaja. Viimane annetab ka värvid. Projekti tulemusena on ujumine/suplemine ohutum, ohutusreeglid selgemini loetavad . Saame nautida kanuude, SUPlaudade sõitu tiigi vabal veel. (Sel suvel on võimalus ka tiigis vohav pilliroog ära lõigata ja tiigist välja tuua). Hooldatud veekogu on esteetiline, kutsub rohkem rahvast tiigi kaldale kasutama trenažööre, laste mängumaja, ujumiskohta. Ühistegevused soodustavad sportlikke tegutsemisi tiigil ja selle kallastel. Eriti meeldivad need tegevused lastele ja noortele.

c) Sihtgrupp

Valguta, Lapetukme ja Piigandi külaLde erinevas vanuses kogukonnaliikmed

II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)

| Projekti tegevused kuude kaupa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | juuni | juuli | august | september | oktoober | Vastutaja, läbiviija |
| Tegevus 1 Liiva toomine, aluse ettevalmistus ja liiva paigaldamine koos geotekstiiliga |  | x | x |  |  | Ants Laas |
| Tegevus 2 Riietuskabiini renoveerimine |  | x | x |  |  | Vassili Raud |
| Tegevus 3 Ohutusreeglite stendi puhastamine, osaline uuendamine |  | x | x |  |  | Jüri Ilves |

III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU

| Tegevus | Saavutatav tulemus | Kuidas tulemusi mõõdetakse | Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Liiv on rannale geotekstiilile laiali laotatud | Mugav ja ohutu rand | Inimeste arv | 3- 4 vabatahtlikku |
| 2.Riietuskabiin on renoveeritud | Kabiinis on ohutu käia, sest põrand on terve | 4 tööpäeva, mis sisaldavad kõigi tarvikute transporti | suureneb igapäevaste suplejate ja ujujate arv , hinnanguliselt 10--15 päevas, päikselistel päevadel koos lastega- 30 |
| 3. Ohutusreeglid on selgemad ja kutsuvad lugema ning neid ka täitma | Paraneb ujujate ja suplejate teadlikkus | Inimeste arv | Suplejate, ujujate arv kuni 30 inimest |
| 4.Tiigi kaldal toimuvad sportlikud perepäevad | Kogukonna suurem kokkukuuluvus | Inimeste arv | Tavaliselt 100- 150 osalejat |

Projekti jätkusuutlikkus

Tiik on jätkuvalt oluline koht külakogukonnale. Hooldatud tiik on aastaringselt igapäevases kasutuses, võimaldab täita seltsi eesmärke: organiseerida eri vanuses kogukonnaliikmeid ühendavaid, arendavaid ja õpetavaid tegevusi ning hoida taristu korras. Ühistegevused mõjutavad kogukonna suuremat kokkukuuluvust, sportlikke tegemisi tiigil ja selle kallastel. (kanuu- ja SUPlauasõidud, perepäevad erinevate tegevustega perepäevad, talvel uisutamine) Investeeringu hooldajaks jääb Valguta külaselts. Koos vabatahtlikega teeme vajalikud hooldustööd (suplukoha ja saare korrashoid, ümbruse niitmine). Hoolduskuludeks kasutame ka Elva valla poolt eraldatud iga-aastast tegevustoetust.

IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE

| Isiku või organisatsiooni nimi | Roll projektis |
| --- | --- |
| Lea Pung, külaseltsi juhatuse liige | projektijuht |
| Vassili Raud, Toomas Pedaja, Ants Laas, Kristiina Pedaja, Jüri Ilves | Vabatahtlikud abilised |

TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:

- Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

- Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.

- Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.

- Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

| Allkirjaõigusliku isiku nimi | Lea Pung |
| --- | --- |
| Ametikoht | Valguta külaseltst juhatuse liige |
| Kuupäev | 10. juuni 2026 |

TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.