Kultuuriministeerium                                                                                 07.04.2025 nr 2-1/

min@kul.ee

Taotlus

Käesolevaga taotleme luba muuta muuseumile 2025. aastaks remondifondist eraldatud toetuse kasutamise otstarvet ning ühtlasi taotleme remondifondi reservist täiendavate rahaliste vahendite eraldamist.

Muuseumile eraldati käesolevaks aastaks remondifondi toetus järgmiste tööde teostamiseks:

- 90 000 eurot linnuse välismüüride restaureerimine;

- 14 600 eurot linnuse Hermanni torni sprinklersüsteemi osaliseks remont.

2024. aastal viis muuseum läbi Narva linnuse ida- ja lõunamüüride puhastamise ning taastamise raames läbi järgmised tööd: müüridelt umbrohu ja metsistunud põõsaste eemaldamine, nõlvadelt ohtlike kivide eemaldamine ning nõrgenenud müürikivide kindlustamine. Kuna Narva linnuse välismüüride avariioht on juba lahendatud, siis on otstarbekas 2025. aastaks eraldatud toetus 90 000 eurot kasutada muude hädavajalike remonttööde teostamiseks.

Hermanni torni sprinklersüsteemi osaline remont teostatakse algselt kavandatust väiksema summa eest. Hanke tulemusel kujuneb tööde maksumuseks 9500 eurot, võrreldes esialgse eelarvega 14 600 eurot, mis võimaldab osaliselt katta käesolevas taotluse lisas kirjeldatud muude tööde rahastamisvajadust.

Sooviksime 2025. aastal teostada järgmised remonttööd:

- 9500 eurot Hermanni torni sprinklersüsteemi osaline remont;

- 48 500 eurot Hermani torni frontoonide renoveerimine;

- 30 374 eurot linnuse välismüüri dekoratiivvalgustuse prožektorite väljavahetus;

- 29 984 eurot Kunstigalerii kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine.

Nimetatud tööde kogumaksumus 118 358 eurot. Muuseumile juba eraldatud remondifondi toetuse summat (104 600 eurot) ületava osa 13 758 eurot palume täiendavalt eraldada remondifondi reservist.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Maria Smorževskihh-Smirnova

juhatuse liige

Lisad:

Remondivajaduse eesmärk ja põhjendus