Hr.Margus Reimann										4.04.2023

margus.reimann@rmk.ee

Riigimetsa Majandamise Keskus

Mõisa/3,

Sagadi küla, Haljala vald,

45403 Lääne-Viru maakond

Taotlus tööde ärajätmiseks.

Riigimetsa Majandamise Keskus ja Verston OÜ , vahel on sõlmitud leping nr 3-2.6/2022/25 “Lääne maakonna Võnnussaare tee rekonstrueerimine”

Töövõtja esitab taotluse tööde ärajätmiseks:

- Võnnussaare ülepääsu (0,07 km) ehitamine, summas 19771,45€+km

Kuna ehitatav ülepääs asub Silma looduskaitse alal, Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevööndis, mis

ühtlasi kuulub Natura 2000 alade võrgustikku Väinamere linnu- ja loodusalana.  Kaitse-eesmärk on vee-, ranna-, niidu-, soo- ja metsakoosluste säilitamine. Keskonnaameti kiri 09.11.2022 nr 7-9/22/19830-2 plaanitav märgala.

Rajatav ülepääs asub rananiidu servaaladel ca 2 km lähimast tehnikaga ligipääsetavast kohast. Transpordi võimalik koridor asub pinnasel,  mis koosneb möllist, saviliivast, liivsavist ja savist. Olemasolevad pinnavormid on madalad ja sõltuvalt aastaajast liigniisked. Antud olukorras, vihmane suvi (2022 suvi) ja soe talv (2022/2023a talv) oli ülepääsu rajamine loodusele suurt kahju tekitamata võimatu. Seoses tekkinud olukorraga taotleme “Võnnussaare ülepääsu (0,07 km)” ehitamise ärajätmist, kuna ülepääsu ehitamine ei ole liigniiskes olukorras võimalik.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Marko Kuldsaar

projektijuht