EELTEADE EHITUSTÖÖDE ALUSTAMISE KOHTA

Andmed ehitusettevõtja kohta

| Nimi: | ATEMO OÜ |
| --- | --- |

| Aadress: | Pärnu mnt 153, Tallinn, 11624 |
| --- | --- |

| Kontaktisiku | nimi: | Laas Õun | telefon: | 57802345 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Ehitusplatsi | nimi: | Tee nr 11240 Aespa – Hageri km lõigu rekonstrueerimine |
| --- | --- | --- |
| täpne aadress: |  | Tee nr 11240 km 6,5-14,8 |

Tööohutuse plaan koostatud							jah: 		ei:

Asbesti olemasolu ehitises (lammutustöö korral)				jah: 		ei:

Ühisel ehitusplatsil töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator määratud	jah: 		ei:

| Töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori | nimi: | Sven-Magnus Sülluste |
| --- | --- | --- |
|  | telefon: | 37258144845 |

Andmed ehitise omaniku kohta

| Nimi: | Transpordiamet |
| --- | --- |

| Aadress: | Valge 4, 11413 Tallinn | telefon: | 6201200 |
| --- | --- | --- | --- |

Andmed ehitustööde kohta

| Kaevamis- või pinnasetööd |  | Valmisdetailide monteerimine-demonteerimine |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uusehitustööd |  | Lammutustööd |  |
| Rekonstrueerimistööd |  | Teedeehitus |  |
| Remondi- või hooldustööd |  | Vee- ja kanalisatsioonitööd |  |

| Tööde planeeritud kestus ehitusplatsil tööpäevades | 199 |
| --- | --- |
| või eeldatav maht inimtööpäevades |  |
| Planeeritud maksimaalne ehitusplatsil töötavate isikute arv | 20 |
| Alltöövõtjate (sh FIE-d) planeeritud arv ehitusplatsil | 2 |

| Tööde kavandatav alguskuupäev | 15.05.2023 | Tööde kavandatav lõppkuupäev | 30.11.2023 |
| --- | --- | --- | --- |

| Teate edastaja eesnimi | Laas | perekonnanimi | Õun |
| --- | --- | --- | --- |
| amet | ATEMO OÜ, projektijuht |  |  |

| Allkiri |  | Kuupäev | 7.05.2023 |
| --- | --- | --- | --- |

Andmed ehitusplatsil töötavate ehitusettevõtjate (sh FIE-d) kohta

| ETTEVÕTE/FIE | TÖÖÜLESANNE | KONTAKTISIK JA TELEFON |
| --- | --- | --- |
| Signaal TM AS | alaline ja ajutine liikluskorraldus | Mehis Pass, (+372)6563532 |
| AS K.U.MELL | truubi- ja drenaažitööd | Hindrek Talvet , (+372)6751267 |