Muudatus nr 2

23.11.2018 sõlmitud

üürilepingule nr Ü15293/18

KOKKULEPE ÜÜRILEPINGU MUUTMISEKS

Riigi Kinnisvara AS, registrikood 10788733, asukoht Tartu mnt 85, Tallinn 10115 (edaspidi nimetatud üürileandja), mida esindab põhikirja alusel juhatuse esimees Kati Kusmin

ja

Eesti Vabariik Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaudu, registrikood 70003218, asukoht Endla tn 10a, Tallinn 10142 (edaspidi nimetatud üürnik), mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Kaur Kajak,

edaspidi eraldi või ühiselt nimetatud pool või pooled,

võttes arvesse, et:

- poolte vahel on 23.11.2018 sõlmitud üürileping nr Ü15293/18 (edaspidi nimetatud leping), mille kohaselt on üürnikul õigus kasutada Tallinnas Endla tn 10a asuvat üüripinda;

- poolte vahel on 16.09.2020 sõlmitud lepingu lisa nr 6.2 „Parendustööde teostamise kokkulepe nr 2“ (edaspidi nimetatud lisa nr 6.2), mille kohaselt üürileandja teostab Tallinnas Endla tn 10a asuval üüripinnal kokkulepitud mahus vajalikud pisiparendustööd;

- seoses pisiparendustööde käigus teostatud lisatöödega soovivad pooled muuta tagasiulatuvalt osasid lisa nr 6.2 tingimusi;

- valminud on lepingu lisa nr 6.2 alusel teostatud pisiparendustööd, mis on 07.01.2021 sõlmitud aktiga üürnikule 27.11.2020 üle antud ning selgunud on pisiparendustööde tegelik maksumus 9819,39 (üheksa tuhat kaheksasada üheksateist koma kolmkümmend üheksa) eurot ilma käibemaksuta, mille alusel fikseeritakse kapitalikomponendi makse alates 01.01.2021 kuni 31.12.2025;

- muutunud on üürniku poolne kontaktisik, mistõttu muudetakse lepingus fikseeritud kontaktandmeid,

leppisid kokku alljärgnevas (edaspidi nimetatud kokkulepe):

- Muuta lisa nr 6.2 punkti 1.3 (jättes alapunktid 1.3.1 - 1.3.3 muutmata) ja sõnastada see järgnevalt:

„1.3.	Üürileandja on kohustatud teostama tööd ja andma need üürnikule üle hiljemalt 27.11.2020 tingimusel, et:/…/“.

- Muuta lisa nr 6.2 punkti 2.1 ja sõnastada see järgnevalt:

„2.1.	korraldama ja finantseerima tööd vastavalt kokkuleppe lisale nr 1. Eeldatav tööde maksumus on 9 177 (üheksa tuhat ükssada seitsekümmend seitse) eurot, millele lisandub käibemaks. Maksumus ei sisalda üürileandja projektijuhtimiskulusid. Investeeringu täpne maksumus selgub pärast tööde lõppemist, kuid ei tohi ületada käesolevas punktis toodud summat;“.

- Muuta lepingus üürniku kontaktisiku andmeid järgmiselt:

Kontaktisik: Merle Jürmann

Telefon: (372) 667 2022

E-post: merle.jyrmann@ttja.ee

- Muuta lisa nr 6.2 lisa 1 „Tööde loetelu ja eeldatav maksumus“ ning asendada see käesoleva kokkuleppe lisaga nr 1.

- Muuta lepingu lisa nr 3 „Üür ja kõrvalteenuste tasu“ ja asendada see alates 01.01.2021 kokkuleppe lisaga nr 2.

- Poolte esindajad kinnitavad, et nende volitused kokkuleppe sõlmimiseks on kehtivad, ei ole esindatava poolt tagasi võetud ega tühistatud ning neil on kõik õigused ja kooskõlastused kokkuleppe sõlmimiseks esindatava nimel.

- Kokkulepe on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt. Kokkulepe jõustub viimase digiallkirja andmise kuupäevast arvates.

Kokkuleppe lisad:

- Lepingu lisa nr 6.2 lisa 1 - Tööde loetelu ja maksumus

- Lepingu lisa nr 3 - Üür ja kõrvalteenuste tasu

Üürileandja		Üürnik

(allkirjastatud digitaalselt)				(allkirjastatud digitaalselt)

Kati Kusmin					Kaur Kajak

juhatuse esimees					peadirektor

Riigi Kinnisvara AS				Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet