**Maarjapeakse tööobjekti avakoosoleku protokoll**

Ilvese küla 15.10.2024.a.

Algus kell 15.00, lõpp kell 16:30

Juhatas: Mihkel Tiido, tööjuht RMK looduskaitseosakond,;

Protokollis: Mihkel Tiido

Võtsid osa: Margus Tuulmees OÜ Tekamer;

Priit Kaljurand OÜ Tekamer;

Mihkel Tiido RMK looduskaitseosakond;

PÄEVAKORD

1. Tööobjekti avakoosolek

Avakoosoleku käigus tutvustas Mihkel Tiido Maarjapeakse objektil planeeritavaid töid ja tööde mahtu. Töid tehakse vastavalt tööde tehnilisele kirjeldusele. Koos töövõtjaga lepiti kokku tööde algusaeg ja järjekord. Tööde algusaeg on 16.10.2024a.

Töövõtjale edastati raiutava puitmaterjali sortimentide leht ja lepiti kokku raiutava ümarpuidu ja hakkepuidu ladustamise kohad.

Mihkel Tiido tutvustas „RMK keskkonnanõuded mootorsõidukitega ja saagidega töötamisel“ ja „RMK nõuded isikukaitsevahendite kasutamiseks“ juhendeid ning nõuete täitmise kontrollimist.

Töövõtja edastas RMK esindajale objektil töötavate masinate GPS- jälgimisseadmete jälgimise lingi. Objektil töötavate masinate jälgimine käib läbi Navirec keskkonna. https://app.navirec.com/login/

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Mihkel Tiido Margus Tuulmees

RMK LKO tööjuht Tekamer OÜ