Transpordiamet

RIIGIVARA KASUTAMISEKS ANDMISE  ja ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMISE TAOTLUS (tehnovõrgud ja rajatised)

| TAOTLEJA ANDMED | Nimi: Elektrilevi OÜ |
| --- | --- |
|  | Registrikood või isikukood: 11050857 |
|  | Aadress: Veskiposti 2, 10138 Tallinn |
|  | Õigustatud isiku poolne lepingu sõlmija nimi: Adele Margarita Pärna |
|  | Lepingu sõlmija e-posti aadress, telefoni number (mitte lisada organisatsiooni üldtelefoni numbrit): adele.parna@khenergia.ee, 5324 0959 |
| TAOTLEJA KONTAKTISIK (täita, kui erineb lepingu allkirjastajast) | Nimi: |
|  | e-posti aadress, telefoni number: |
| PROJEKT (Transpordiameti kooskõlastusüksuse poolt kooskõlastatud) | Projekti nimetus ja number: TC0317, Neeme tee 4 ja Pärituule tee 3, Neeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond võrgu ümberehitus |
|  | Projekti koostaja: AS KH Energia-Konsult projekteerija Adele Margarita Pärna |
|  | Transpordiameti kooskõlastuse vastuskirja kuupäev ja number: 17.01.2025 nr 7.1-2/25/12227-4 |
| KOORMATAVA RIIGIMAA ANDMED (info RKVRist ja Maa-ameti kaardirakendusest) | Number ja nimetus: 11262 Ruusalu – Ihasalu tee |
|  | Katastritunnus: 24505:001:1094 |
|  | Kinnistu registriosa number: 10505450 |
|  | Kasutusõiguse sisu (märkida kõik tehnovõrgu nimetused, millele kasutusõigust taotletakse): POS 1: maakaabelliin Ruumikuju andmed: PARI ID 681127 ja https: aktiivne link https://pari.kataster.ee/magic-link/a0c41c6b-9f3c-4626-a854-fca8271d5eeb |
| LEPINGU SÕLMIMISE KULUD TASUB | Elektrilevi OÜ |
| SELGITUSED/MÄRKUSED | 14.08.2024. a sõlmisid Transpordiamet ja Elektrilevi OÜ isikliku kasutusõiguse leping nr 1601 kinnistu 11262 Ruusalu – Ihasalu tee osas. Kuna ehitustööde käigus selgus, et projekteeritud kaablitrassiga lõikub laiamõõtmeline kunagise soojatorustiku betoonist topelt küna või karbik, millest projekteerija ei olnud teadlik, oli tarvis projekti muuta. Transpordiamet kooskõlastas maakaabli uue maanteega ristumise asukoha kirjaga 17.01.2025 nr 7.1-2/25/12227-4. |
| TAOTLUSE LISAD | Isikliku kasutusõiguse seadmise plaan/-id (Plaanid peavad vastama Transpordiameti kodulehel lisatud juhendile ja Transpordiameti kooskõlastatud projekti lisas isikliku kasutusõiguse seadmise plaanile.) |
|  | Lepingu allkirjastaja notariaalne volikiri, kui allkirjastamine toimub volituse alusel. |

/Digitaalselt allkirjastatud/

Digiallkirjastatud taotlus saata maantee@transpordiamet.ee