**Lähteülesanne nr. VT1348**

**Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Z25N020 Kolga-Aabla küla, Kuusalu vald, Harju maakond.**

**Projekti kood VT1348**

**Tööde lühikirjeldus**

Projekt koostada vastavalt Tellija poolt antud juhendmaterjalile.

Projekti eesmärgiks on ühendada kõik lähteandmetes toodud aadressid operaatorineutraalse sidevõrguga, mis omakorda ühendatakse baasvõrguga.

Projekteerida ehitatavale passiivsele elektroonilisele side juurdepääsuvõrgule multitorustiku trass, kaevude, jaotus-, vahejaotus- ja lõpp-punktide asukohad ning kliendiliinid vastavalt lähteülesande juhenditele ja lepingule.

Multitoru trass projekteerida võimalusel olemasolevatele mastidele (ELV või KOV) ja elektriliinide kaitsevööndisse.

Õhuliinidele projekteeritud lõpp-punktidest väljavad kliendiliinid projekteerida õhuliinina. Juhul, kui kliendi lõpp-punkti pole võimalik projekteerida õhuliinile (nt kaablivõrk), mis asub kinnistu piiril või vahetus läheduses, siis **kooskõlastatult Tellijaga** projekteerida kliendiliin maaliinina.

Projektis määrata, kuidas ühendatakse klienditabelis toodud kliendid.

Töövõtja ülesandeks on taotleda kõik projektis vajaminevad vajalikud load ja kooskõlastused. Maakasutuse seadustamine teostada kooskõlas tellimuse aluseks oleva töövõtulepinguga.


Maakasutus seadustada baasvõrgu kaevust kuni lõpp-punktideni täielikult ja kliendiliinide osas üldkasutatavatel maadel.

Seaduses ettenähtud juhtudel taotleda Tellija nimele projekteerimistingimused ja ehitisteatis- või luba.

Kõik muudatused võrreldes lähteülesande või juhendmaterjaliga kooskõlastada Elektrilevi OÜ poolse kontaktisikuga

FAT mitte projekteerida piiratud ligipääsuga kohta (aeda). Projekteerijal on voli täpsustada maastikku arvestades FAT asukohta.

**Märkused ja töö iseärasused:**



**Baasvõrgu ühenduspunkt**

Projekteerida baasvõrguga ühenduskohad:

* Pihlapõllu 42301:001:0197 kinnistu piiril ELASA trassil
* Kadapiku-Mardi 42301:001:0153 kinnistu piiril ELASA trassil

Toomas Kallaste kommentaarid 16.11.2020:

* piiritluspunkt uue kaevu sein, liitumine 056J08/M15
* piiritluspunkt uue kaevu sein, liitumine 056J08/M15

**Lähteülesande lisamaterjalid**

Asendiplaanid: AS\_Z25N020 Kolga-Aabla küla  
Klienditabel: VT1348\_Klienditabel

**Koostaja:** Anna-Liisa Kuusmik

**Kuupäev:** 19.11.2020