20.11.2023

TAOTLUS

Leping:

Töövõtuleping nr      3.2-3/23/2016-1

Lepingu kuupäev       09.10.2023

Tellija:                         Transpordiamet, Gened Sander

OJV:                             Taalri Varahaldus AS; Andres Laanes

Objekt: riigitee 37 Jõgeva – Põltsamaa km 6,892-7,707 Kõpu - Laisaare jalg- ja jalgrattatee ehitus.

Sisu:

Tulenevalt  ilmastikuolude tõttu (pidev miinuskraad ja lumi) ei ole võimalik Tööd (eelkõige asfalteerimine ja haljastuse rajamine) kvaliteetselt lõpetada 2023.a. novembris, seoses sellega palume tähtaja kulgemine peatada kehtestades tehnoloogiline paus.

Töid jätkame esimesel võimalusel 2024.a. aprilli lõpus või mai alguses.

Lugupidamisega

Veikko Viks

OÜ KV Infra

52 60 768

veikko@kvinfra.ee