**Riigitee nr 60 Pärnu-Lihula km 4,2-4,7 ja 5,1-5,12 liiklusohtliku koha likvideerimine**

**Ehituslepingu Nr :** **3.2.-3/23/961-1**

**Peatöövõtja: OÜ KV Infra**

**OJV : OÜ Teehoiu Partnerid**

**Garantiiaja algus : 01.11.2023**

**Garantiiaja lõpp : 01.11.2028**

**Garantii ülevaatuse akt:**

1.ÜlevaatusToimumise aeg : 08.04.2024 kl 10.00-11.00

Ülevaatusel osalejad:

Margus Eisenschmidt Transpordiamet Lääne osakond

Roland Valge KV Infra OÜ

Väino Hallikmägi OÜ Teehoiu Partnerid

**Ülevaatus 1. 2024 aasta**

**Tehnilise komisjoni aktis märgitus vaegtööde teostamine.**

 Vaegtööd:

1. Truubi otste kindlustamine on teostamata
2. Haljastuse korrastamine
3. Pärnu-Lihula suuna ülekatte paani alguse kvaliteet jääb vaatluse alla.

Vaegtööde teostamise tähtaeg 01.05.2024

**Otsustati:**

 -Pikendada tööde teostamise tähtaega kuni 30.05.2024

-Arutati Nurme tee aluse truubi päise kindlustamise tehnilist lahendust. TV kooskõlastab tehnilise lahenduse kui see erineb projektsest enne tööde algust

 - Teostada vaegtööde ja garantiitööde ülevaatus nädal 23.

 Täpne kuupäev lepitakse täiendavalt kokku

**Järelkontroll 17.06.2024:**

 1.Truubi otste kindlustamine- Osaliselt töö poolik. Kivikindlustusel kivide vahed täita betoonseguga. Truubi välja/ sissevoolu ava peab olema kraavi põhi kaetud kividega

 2. Haljastus tehtud

 3. D1000 truubi otsa paigaldatud ühenduskaev ja mururestkaev. Visuaalselt tundub ,et kaevu kõrgus ei taga kogu sademevee äravoolu. On oht ,et resti alune kõrge krae takistab vee äravoolu.

Otsus: p1. Osas anda uus tähtaeg- 17.juuli

 P2. Võtta vaatluse alla.

**Ülevaatus 2. 2025 aasta**

ÜlevaatusToimumise aeg : ajavahemikul 09.06.2025-18.06.2025

Ülevaatuse teostasid allakirjutanud iseseisvalt.

17.06.2024 märkustes toodud punktide ülevaatus:

P.1. Truupide poiste kivikindlustus ei ole bet täidetud. Samas , lagunemise märke ei esinenud

p.3. D1000 truubi otsa ühenduskaevus ja murusrestkaevu ümbruses veeuhtumisi ei esinenud- küsimus lahendatud

Uusi märkusi ei ole.

Allkirjastatud digitaalselt:

Margus Eisenschmidt

Roland Valge

Väino Hallikmägi