[image: image1.png]/

I%DEHHS






Lp Ain-Meelis Hannus
Riigimetsa Majandamise Keskus
Sagadi küla, Haljala vald





            
45403 Lääne-Viru maakond

ain-meelis.hannus@rmk.ee 








Meie
12.07.2024. a
nr 1-2/330
Nõrgassaare-Kargoja metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekti ekspertiisi tähtaja pikendamise taotlus

Töö nr 2023-307 „Nõrgassaare-Kargoja metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekt V01“ ekspertiisi leping on sõlmitud meie teada 22.05.2024 ning selle lõplikuks tähtajaks on määratud 22.07.2024. 
Märkustega ekspertiisiakt nr 1 (töö nr 10-24) on meile saadetud 04.07.2024. Projekteerijale on jäänud seega 10 tööpäeva aega märkustele vastata ning projekt korrigeerida. 
Eeltoodut arvestades ja arvestades ka seda, et käimas on puhkuste periood palume:

· pikendada ekspertiisi lõplikku tähtaega kuni 09.08.2024.
Lugupidamisega

Terje Nooska
Kobras OÜ juhiabi
Tel +372 5650 4355
juhiabi@kobras.ee 
/allkirjastatud digitaalselt/
[image: image2.jpg]2

W RN

K

&

N

Amvmm_»_ Ming

U

V

71033

1N\
5 )

ISO 9001




1/1
OÜ Kobras
Telefon 730 0310
Registrikood 10171636


Riia 35, Tartu linn 
kobras@kobras.ee
Swedbank EE192200221005103752

50410 Tartu linn
www.kobras.ee 
KMKR nr EE100018743



