Vaheakt nr 1

Töö Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus, esindaja Heinar Juuse

Teenust osutanud isik/Töövõtja: Ribbon Consult OÜ, reg. nr. 14355215, esindaja Evgeny Maksimov

Käesoleva dokumendiga akteeritakse Töövõtja ning Tellija vahel 09.11.2023 sõlmitud projekteerimislepingu raames teostatud tööd (Oru pargi vesitualeti ja majandusruumi projekteerimine“) vastavalt lepingu punktis 3 toodud mahule (eelprojekti mahtu  loetakse üleantuks ning toimub tellijapoolne läbivaatus)

| Üleantav töö | Maksumus (km-ta) | Akteeritav maht |
| --- | --- | --- |
| Uuringud, eelprojekti läbivaatus 20% | 9 900.00 | 1 980 |
| Nahkhiirte uuringu pikenemisest tingitud lepingu kallinemine | 655 | 655 |

Kokku: 2 635,00

Käibemaks 579,70

Summa km-ga:  3 214,70

Projekti andis üle (nimi, allkiri, kuupäev) 		Projekti võttis vastu (nimi, allkiri, kuupäev)

Ribbon Consult OÜ					Riigimetsa Majandamise Keskus

Evgeny Maksimov					Heinar Juuse

Allkirjastatud digitaalselt						Allkirjastatud digitaalselt