1. Lisa 1
   1. **PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE** 2. **“Veeõnnetuste ennetamine 2025”** | | | |
| Projekti nimetus | Kaldaääre puhastamine, ujuvsilla rajamine ja päästevahendite muretsemine | | |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | Mittetulundusühing Parvepoisid | | |
| Registrikood |  | | |
| Käibemaksukohuslane | Jah | | Ei X |
| Pangakonto number | EE097700771011803156 | | |
| Taotleja juriidiline aadress | Pärnumaa, Saarde vald, Väljaküla, Uuetoosi talu | | |
| Taotleja kontaktandmed | Tel 5275521 | e-post [annika.kuur@gmail.com](mailto:annika.kuur@gmail.com) | |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Annika Kuur | tel ja e-post: 5275521 / [annika.kuur@gmail.com](mailto:annika.kuur@gmail.com) | |

* + - 1. **PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE** (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

|  |
| --- |
| Nähtavus ja ligipääsetavus ohu korral uppujale.  Turvalise ujumiksala taastamine nii oma valla rahvale, kui ka maanteelt mahasõitvale möödujale.  Mitme aasta tegemata töö ära tegemine ja selle läbi turvalise ujumisala taastamine liigsest veetaimestusest. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekti**  **elluviimise koht** | RAHUJÄRV , Pärnumaa, Saarde vald | | |
| **Projekti kogumaksumus (EUR)** | 5832.72 eur | **Päästeametilt taotletav summa (EUR)** | 5500 eur |

**I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS**

a) Projekti eesmärk

|  |
| --- |
| Turvalise ja nähtava ujumisala taastamine ja uuendamine. |

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse põhjendus

|  |
| --- |
| Pilliroo massiivne pealetung on kaldasolijal nähtavuse veesolijale ära lõiganud. Ujuvsilla oloemasolu aitaks mingitki nähtavust hoida veekogule ja ka juurdepääsu veest  väljujale ja vette minevale inimesele turvalisena. |

c) Sihtgrupp

|  |
| --- |
| Kõik inimesed kes elavad kohalikus vallas ja möödasõitjad, kes ujumiksperioodil käivad ujumas ja kuumaperioodil värskendamas end. |

**II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekti tegevused kuude kaupa** |  | | | | | |
| **juuni** | **juuli** | **august** | **september** | **oktoober** | **Vastutaja, läbiviija** |
| Tegevus 1 |  |  | **kopatööd** |  |  |  |
| Tegevus 2 |  |  | **Liiva toomine randa** |  |  |  |
| Tegevus 3 |  |  |  | **Ujuvsilla paigaldus** |  |  |
| Jne |  |  |  | **Päästerõnga paigaldus** |  |  |

**III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tegevus** | **Saavutatav tulemus** | **Kuidas tulemusi mõõdetakse** | **Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt)** |
| 1. Kopatööd | **Nähtav ja turvaline rannaäär** | **Taimemassiivi ohjamine** | **Kopaga kaevatakse liigne pilliroo juurestik kaldaäärsest alast ja transporditakse.**  **Töömaht kopaga oleks 3 päeva ehk 24 tundi.**  **Osalevad 3 inimest, kes juhib kopp, teine transpordib taimemassi ja projektijuht organiseerib kogu protsessi ja vajadusel teeb käsitsi labida ja rehatöid.**  **Kogu protsessil osaleb 3 inimest, kellest kaks on MTÜ liikmed.** |
| 1. Liiva toomine | **Porivaba ala tekitamine** | **Luua liivane ala lastele mängimiseks ja veest eemal hoidmiseks** | **Liiva transpordib kallurauto kohale ja enamuse planeerimise liivaga teeb kopp ja järeltöö on käsitsi teostatav MTÜ liikmete poolt reha ja labidatega.** |
| 1. Ujuvsilla toomine ja paigaldamine koos päästeröngaga | **Turvalise veetee loomine** | **Ujujale hea ligipääs vette minekuks ja veest väljumiseks läbi ujuvsilla liikumise.** | **Ujuvsilla transportimine tootja juurset sihtpunkti kulub 1 tööpäev.**  **Paigaldamisele koos kopaga kulub 1 tööpäev, kuna tegu on massiivse tootega. Ujuvsilla eelis on tema pikk ajaline kestus, ilma liigset hoolt vajava pinnaga.** |
| Jne |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Projekti jätkusuutlikkus** |
| Ujuvsild on 10 aastase garantiiga, mille jätkusuutlikkus annab turvatunde aastateks ja selle paigaldus koos päästerõngaga loob lisaturvatunnet. Lisaks võimaldab selline ujuvsild ligipääsu ka ratastoolis liiklejale, kes sooviks mediteerida või veeelu silmata. |

**IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Isiku või organisatsiooni nimi** | **Roll projektis** |
| Mittetulundusühing Parvepoisid | Juhtroll |
| Annika Kuur ja Peep paimre | Organisatsiooni liikmed |

**TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:**

1. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.
2. Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.
3. Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.
4. Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Annika Kuur |
| **Ametikoht** | Juhatuse liige |
| **Kuupäev** | 12.07.2025 |

**TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:**

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.