| Muudatus Muudatus nr 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus |  |  |  |
| Kuupäev: | 21.07.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 10 ja teostatud töödele |  |  |  |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 10 on teostatud järgnevad tööd:

Ehitajate tee ristmiku piirkonnas olemasolevate äärekivide lammutamine

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine  eurot ilma käibemaksuta: 2 595,58 eur

Lisanduv töö Art nr; Tööde kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühikhind, eur; Maksumus, eur. 20313; Äärekivide lammutamine; m; 871; 2,98; 2 595,58. Kokku lisanduv töö; 2 595,58. Kokku muudatus; 2 595,58.

Lisa 1: Juhis nr 5

Lisa 2: Äärekivide eemaldamine koondjoonis

Insener:		Reine Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/