TÖÖ/TEENUSTE/ ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT- OSALINE  nr 5-1

Koostatud Kauksi	                                                                       05. 11. 2023 a.

# Töövõtulepingu nr. nr 1-18/2023/178

Käesolev akt on koostatud alljärgnevas:

- Ott Ehitus OÜ (edaspidi üleandja) annab üle ja Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi vastuvõtja) võtab vastu töövõtulepingu nr nr 9-44/2023/15 kohaselt tehtud järgmise :

RMK  Raadna - ja Lagedi telkimisala ühendava oja silla rekonstrueerimine

Vastavalt Ott Ehitus OÜ pakkumusele,  lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras.

- Tellija tasub tehtud töö/materjalide/  eest  1494.00 ( tuhat neli sada üheksakümmend neli) eurot, millele lisandub käibemaks.

- Kaetud tööd  objektil 30 %  kogu tööde maksumusest:

Kaetud tööd: silla vana teki lammutamine ja utiliseerimine, uue teki puit materjali ettevalmistamine, metall piirdepostide ettevalmistamine.

Kokku:	 1494.00

Kokku koos km-ga:     1792.80

- Käesolev akt on koostatud kahes eksemplaris, üks üleandjale ja teine vastuvõtjale.

ÜLEANDJA					          VASTUVÕTJA

Ott Ehitus OÜ       	RMK külastuskorraldusosakonna Põhja-Eesti piirkonna Ida-Virumaa külastusala juht

Registrikood 14882920

Indrek Ott                                                        Heinar Juuse

| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| --- | --- |

………………………….                                …………………………

/Allkiri/					          /Allkiri/