|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| November |  | | **LiikluskorraldusPÄEVIK** | 05.11.2024 |
| Tellija: Transpordiamet | | Peatöövõtja: GRK Eesti ASAlltöövõtja: Ramudden OÜ | | |
| **1. Objekt** | | **Riigitee nr 11 Tallinna ringtee Kanama viadukti ümberehitamine ja Rahula kogujatee ehitamine** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Objektil**  **töötajad** | Liikluskorraldajad | Kristjan Gimbutas | | | Märkused |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| **6. Tööaeg objektil** | | | **Märkused** | | |
| 7.00-18.30 | | |  | | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| **7.Objektil tehtud tööd.** | | | | | |
| Cityguard paigaldus leitboy asemele, suurte tahvlite õmberpaigutamine, lahtitulnud teipide korjamine, 686 te sättimine, objekti kontroll ja korrastus. | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **7. Objektile saabunud/äraviidud materjalid.** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **10. Tellija, järelevalve, jt juhised;** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **11. Muud märkused ja asjaolud** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **12.Nimed, allkirjad** | Teostaja esindaja  Peeter Laas | | | Tellija esindaja  Lauri Kanarbik | |
|  | | |  | |

NB! Vajadusel kasutada lisalehti!