AKT nr 1

Tööde üleandmine-vastuvõtmine

1. Käesolevaga Töövõtja annab üle ja Tellija võtab vastu RMK ja OÜ Inseneribüroo STEIGER vahel sõlmitud töövõtulepingu 3-6.11/2023/71 alusel tehtud järgmise töö:

Lahemaa rahvuspargis Pudisoo jõe valgalal Punsu soo ja metsade veerežiimi taastamistööde uurimistöö aruanne (Töö nr 23/4550)

2. Uurimistöödega kaeti 208,5 hektarit. Tellija tasub tehtud töö eest 30% Lepingu punktis 4.1. nimetatud tasust (128,77 €/ha), mis on 38,63 eurot hektari kohta.

Tellija tasub tehtud töö eest 208,5 x 38,63 = 8 054,36 eurot (kaheksa tuhat viiskümmend neli eurot ja kolmkümmend kuus eurosenti). Hinnale lisandub käibemaks.

Tellija								Töövõtja

/ allkirjastatud digitaalselt /					/ allkirjastatud digitaalselt /

Priit Voolaid	Erki Vaguri

RMK looduskaitseosakond	OÜ Inseneribüroo STEIGER