# Pakkumus “Nakkushaiguste infosüsteemi (NAKIS) analüüsi- ja arendustööd” raamlepingule nr 3-9/4045-1 hankelepingu sõlmimiseks

22.10.2025

| ─ Dolm IT Lõõtsa 12 11415 Tallinn birgith@dolmit.com | Pakkumise koostaja: Birgith Abel |
| --- | --- |

# Konseptsioon

Hankelepingu tööde sisuks on Terviseameti nakkushaiguste infosüsteemi NAKIS2 lisatööde analüüsi- ja arendustööde teostamine.

# Mahuhinnangud

| Töö kirjeldus |  | Maht (h) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Otsing etapp I täiendused (https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-788): - [BE+FE]Teatiste otsing. Etapp I väliste filtrite lisamine https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-775 | 88 |
| 2. | Eksportimised/CSV (https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-309): - [FE+BE] CSV väljavõtte (NHT) (https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-657) - [FE+BE] CSV väljavõtte (HIV) (https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-673) - [FE+BE] CSV väljavõtte (LAB) (https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-674) | 123 |
| 3. | Teavitused (https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-310) Tehnilised ülesanded: - https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-589, - https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-591, - https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-625, - https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-592 | 131 |
| 4. | Tööalud (https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-97) - [FE+BE] Töölaua vaade (https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-595) | 36 |
| 5. | Epiiduuring diagnooside ja tekitajate seosed (https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-778) - Diagnooside/Tekitajate valik vormil ning nende vastavus (https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-417) - Epiiduuringu küsimuste kuvamine vastavalt valitud diagnoosile (https://smjira.sm.ee/browse/NAKIS2-418) | 104 |

Maht kokku: 482 h

Tunnihind (käibemaksuta): 51.69 €

Kokku käibemaksuta: 24914.58 €