|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | | **TRANSPORDIAMET**  (edaspidi *amet*) | | | | | | | | |
|  | | Registrikood | 70001490 | | | | | | | |
|  | | Juriidiline aadress | Valge 4, Tallinn 11413 | | | | | | | |
|  | | Taotluse esitamise aadress |  | | | | | | | |
| **Kellelt** | | Taotleja nimi/nimetus | **AS Terrat** | | | | | | | |
|  | | Registri- või isikukood | 10095208 | | | | | | | |
|  | | Juriidiline aadress või elukoht |  | | | | | | | |
|  | | Asukoht/elukoht | Meistri tee 4, Tutermaa küla, Harku vald, 76617, Harjumaa. | | | | | | | |
|  | | Telefon ja e-post | 679 0977; [info@terrat.ee](mailto:info@terrat.ee) | | | | | | | |
|  | | E-post |  | | | | | | | |
|  | | Omanikujärelevalvet teeb | Ehitusagentuur OÜ, Siim Klaassen | | | | | | | |
|  | | Telefon ja e-post | +372 56 833 426, [siim@ehitusagentuur.ee](mailto:siim@ehitusagentuur.ee) | | | | | | | |
|  | | Liikluskorralduse eest vastutab | Ramudden OÜ; Igor Savits | | | | | | | |
|  | | Telefon ja e-post | +372 58 864 500, [igor.savits@ramudden.ee](mailto:igor.savits@ramudden.ee) | | | | | | | |
| **1. Loa taotlemiseks esitatavad materjalid:** | | | | | | | | | | |
| **Dokumendi liik** | | **Nimetus** | | | **Doku­mendi nr** | | | | ***Ameti* koos­kõlas­tuse kuupäev ja nr** | |
| (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | |
| *Ametis* kooskõlastatud projekt | | „Harku vald Otsa-Miko ja Loopealse piirkonna ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine“. | | | Reg. Nr. 7.1-2/25/3571-6 | | | | 02.05.2025a. | |
| Ajutise liikluskorralduse projekt/ joonis | | Kuupäev Töö nr. Joonise nr.  ISKK250721-1, Joonis nr. 1  RT 11412 km 0.00-1.05,  Liikva-Rannamõisa tee, Liikva küla,  Harku vald, Harju maakond | | | Töö nr. ISKK250721-1  Joonis nr.1, kuupäev 21.07.2025 | | | | 23.07.2025a. | |
| Riigimaa maa kasutusõigust tõendava dokumendi koopia  (*Ameti* peadirektori käskkiri või notarileping) | | Notarileping nr. 1672, kuupäev 24.09.2025 | | |  | | | |  | |
| Tehnovõrgu omaniku garantiikiri | | OÜ Strantum garantiikiri, 26.09.2025 | | |  | | | |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | | | | | |
| Harju maakond | |  | | | | | | | | |
| **Tee nr:** | | **Tee nimi:** | | | **Algus km:** | | | | **Lõpp km:** | |
| 11412 | | Liikva-Rannamõisa tee, Liikva küla | | | 0.00 | | | | 1.05 | |
|  | |  | | |  | | | |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| **3. Selgitus kavandatavate tegevuste kohta, läbiviimise aeg** | | | | | | | | | | |
| Torustike rajamine kinnisel meetodil (suundpuurimise teel). | | | | | | | | | | |
| Tööde algus: 13.10.2025. Kavandatav katendite taastamine: 29.12.2025a. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **4. Loa taotleja** | | | **Ees-ja perekonnanimi** | | Mikk Mahlapuu | | | | | |
| Esindusõiguse alus  (esindaja puhul) | | Seadusjärgne  X Volitus(volikiri lisatud) | | | | | |
| Kuupäev; allkiri | | /digitaalse allkirja kuupäev/ | | | | | |

**TAOTLUS**

**VÄLJASTADA LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LUBA (EHITUS)**

**TÖÖDE TEGEMISEKS RIIGITEE MAAL**