AKT

LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA

Lepingu nr ja nimetus: 3.2-3/25/1654-1 „Riigitee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 62,2-64,8 Päädeva-Orgita ning km 68,2-70,2 Haimre liiklussõlme 2+2 sõidurajaga maantee ehitamine“

03 juuli 2026a on töövõtjale Tariston AS’ile määratud leppetrahv tööohutuse alaste rikkumiste eest.

Leppetrahvid lepingu-, kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse tellija või tellija projektijuhi poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab tellija töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

| Märge määramise kohta | Põhjus | Leppetrahvi suurus (eurodes) |
| --- | --- | --- |
|  | Keskkonnanõuete eiramise eest | 2000 |
|  | Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest | 1000 |
|  | Tellija või Inseneri poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest, millest Töövõtja ei ole kirjalikult Inseneri teavitanud | 2000 |
|  | Omavoliliselt, ilma kooskõlastuseta töövõtja poolt põhjustatud liikluse seiskamise eest tee(de)l vähemalt 5 minutiks | 600 |
|  | iga järgmise 5 min eest | 2000 |
|  | Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu aruannetes või objektipäevikutes olulise iseloomuga mittetõepäraste andmete esitamise eest | 3200 |
|  | Dokumentide sh. kaetud tööde akt, teostusjoonis, objektipäevikute jne mitteõigeaegse või ebakohase täitmise või mittetäitmise eest | 600 |
|  | sama, teistkordselt | 1000 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 2000 |
|  | Objekti teenindusvedudel (pinnase-, asfaltbetooni, konstruktsioonide jne veod) sõidukite (sh veoautodele koos haagisega või ilma, autorongidele, masinrongidele) kehtestatud igakordse registrimassi ületamise eest. Kaalumise puhul on Tellija mõõtmise veaks 5% registrimassist, seda ületades nõuab Tellija leppetrahvi | iga ületatud 1 kilogrammi eest 1 euro |
|  | Järgmise etapi või tööde alustamisega viivitamise eest kalendergraafikuga võrreldes (järgmise kattekonstruktsiooni kihi paigaldamisega, märgistustöödega pärast asfaltkatte viimase kihi paigaldamist, piirde- ja tähispostide paigaldamisega pärast teepeenra vastuvõtmist jne) | Kuni 1000 |
|  | Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusprojekt või puuduvad objekti töötsooni tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele | 1000 |
|  | Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad mehhanismid ei kasuta vilkureid või vilkur ja selle kasutamine ei vasta LS § 44, § 84 (4) | 300 |
|  | sama, teistkordselt | 600 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
|  | Liikluskorralduse muudatustest ei ole liiklejaid teavitatud | 300 |
|  | Kõikide muude liikluskorralduse, liikluskorralduse teavitamise või tööohutuse alaste rikkumiste eest või kõrvalekaldumiste puhul | Kuni 300 |
| x | sama, teistkordselt | 600 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
|  | Tee seisundinõude rikkumise eest | 300 |
|  | sama, teistkordselt | 600 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
|  | Garantiitööde kokkulepitud ajalise, liikluskorralduslike või muude piirangute tähtajast mittekinnipidamise eest | Kuni 2000 iga päeva eest |
|  | Järgmise nädala tööde graafiku esitamata jätmise või vale graafiku esitamise või graafikus esitatud tööde mitteteostamise eest | Kuni 600 |
|  | Puudulikest töö dokumenteerimistest tulenevad rikkumised | 300 |
|  | Kõik muud eelpool nimetamata rikkumised, iga rikkumise eest, | Kuni 10000 |

Inseneri / Tellija Projektijuhi selgitused: 19.06.2026 teostas Töövõtja armeerimistöid rajatisel TS12 Haimre uluki läbipääsu külgtiival selliselt, et kõrgustes töötades ei olnud isik kinnitatud ning täielikult puudusid töölisel nii ohutusrakmed ja/või ohutusköis ning kasutusele ei oldud võetud ka muid kukkumist välistavaid meetmeid. Vastavalt määrusele „Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ paragrahv 12 lõige 1 „Ajutiseks kõrgtööks loetakse tööd, mida tehakse vähemalt 2 m kõrgusel maapinnast, kasutades tellingut, redelit, köit, trossi või muid ajutiselt kasutatavaid sarnaseid töövahendeid“. Arvestades rajatava ulukiläbipääsu külgtiiva ning vundamendi projektset kõrgust ning vundamendi aluse killustiku paksust tehti tööd enam kui 4,8 m kõrgusel. Üles pääsemiseks kasutati redelit mis ei olnud kinnitatud ning esines oht redeli libisemisele. Eelpool tulenevast teeb Insener Tellijale ettepaneku leppetrahvi määramiseks summas 600 eurot.

Akti koostas:

Madis Albert (Insener)