EELTEADE EHITUSTÖÖDE ALUSTAMISE KOHTA

Andmed ehitusettevõtja kohta

| Nimi: | Roadwest OÜ |
| --- | --- |

| Aadress: | Tartu, Teguri 51 |
| --- | --- |

| Kontaktisiku | nimi: | Madis Pärli | telefon: | 51999488 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Ehitusplatsi | nimi: | Raadi alevis Mõisa pst sõidutee laienduse ehitamine |
| --- | --- | --- |
| täpne aadress: |  | Kaupmehe tn – riigitee 95 Kõrveküla-Tartu |

Tööohutuse plaan koostatud							jah: 		ei:

Asbesti olemasolu ehitises (lammutustöö korral)				jah: 		ei:

Ühisel ehitusplatsil töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator määratud	jah: 		ei:

| Töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori | nimi: | Rein Pent |
| --- | --- | --- |
|  | telefon: | 53454068 |

Andmed ehitise omaniku kohta

| Nimi: | Tartu Vallavalitsus, registrikoodiga 75006486 |
| --- | --- |

| Aadress: | aadressiga Haava tn 6, Kõrveküla | telefon: | 53476179 |
| --- | --- | --- | --- |

Andmed ehitustööde kohta

| Kaevamis- või pinnasetööd |  | Valmisdetailide monteerimine-demonteerimine |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uusehitustööd |  | Lammutustööd |  |
| Rekonstrueerimistööd |  | Teedeehitus |  |
| Remondi- või hooldustööd |  | Vee- ja kanalisatsioonitööd |  |

| Tööde planeeritud kestus ehitusplatsil tööpäevades | 30 |
| --- | --- |
| või eeldatav maht inimtööpäevades | 30 |
| Planeeritud maksimaalne ehitusplatsil töötavate isikute arv | 9 |
| Alltöövõtjate (sh FIE-d) planeeritud arv ehitusplatsil | 0 |

| Tööde kavandatav alguskuupäev | 1.07.2024 | Tööde kavandatav lõppkuupäev | 30.07.2024 |
| --- | --- | --- | --- |

| Teate edastaja eesnimi | Madis | perekonnanimi | Pärli |
| --- | --- | --- | --- |
| amet | valdkonnajuht |  |  |

| Allkiri |  | Kuupäev | 13.06.2024 |
| --- | --- | --- | --- |

Andmed ehitusplatsil töötavate ehitusettevõtjate (sh FIE-d) kohta

| ETTEVÕTE/FIE | TÖÖÜLESANNE | KONTAKTISIK JA TELEFON |
| --- | --- | --- |