Ida päästekeskus

Rahu 38

41532 JÕHVI

Teie: 27.05.2016 7.2-6.3/1424-1

Meie:15.05.2018 nr. 376

Ходатайство.

Согласно пункту 5 предписания 7.2-6.3/1424-1 от 27.05.2016 нам необходимо было установить автоматическую систему пожарной сигнализации в здании Кадастику 57.

Помещения на четвертом этаже, половина помещений на третьем этаже и часть помещений на первом этаже пустуют, из-за чего мы долгое время не могли определить назначение здания: или эксплуатируем здание, или законсервируем его. Поэтому выполнение п.5  предписания было отложено.  Кроме того, нам необходимо установить АТС и на другом объекте. Все это требует больших финансовых затрат. А так как с падением курса рубля многие клиенты отказались от нашей продукции, Накро на сегодняшний момент испытывает серьезные финансовые затруднения. Тем не менее, мы заключили договор с фирмой Citypluss OÜ (reg.nr.10791126) о проведении проектных работ, которые будут завершены 11.06.2018г. Мы надеемся, что наше экономическое положение улучшится, и мы начнем работы по установке АТС.

На основании изложенного просим Вас установить новый срок выполнения данного пункта предписания - 31.05.2019 г.

С уважением,

(Allkirjastatud digitaalselt)

Валерий Хаустов

Член правления