- Lisa 1

  - PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

| - PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE - “Veeõnnetuste ennetamine 2026” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimetus | Uuesalu kogukonna veekogud ohutumaks 2026 |  |  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | MTÜ UUESALU KÜLASELTS |  |  |
| Registrikood | 80312133 |  |  |
| Käibemaksukohuslane |  |  | Ei |
| Pangakonto number | EE282200221050192488 |  |  |
| Taotleja juriidiline aadress | Põdra tee 17, Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond |  |  |
| Taotleja kontaktandmed | Tel. 5011810 | e-post merle@uuesalukyla.ee |  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Merle Talu | tel ja e-post 5011810 , merle@uuesalukyla.ee |  |

      - PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

Projekti eesmärk on parandada Rae vallas, Uuesalu külas asuvate veekogude ohutust ning vähendada veeõnnetuste riski. Projekti käigus paigaldatakse Liivajärve äärde katusega veeohutuspüstak koos päästevahendite ja esmaabi vahenditega, korrastatakse veekogule viiv jalgtee ning eemaldatakse kaldaalalt ohtlikud takistused ja prügi. Lisaks soovime paigaldada kaks päästerõngast teise Uuesalu piirkonnas asuva veekogu äärde, mille veetoide pärineb Kurna ojast. Kuigi tegemist ei ole ametliku ujumiskohaga, kasutatakse veekogu ümbrust aktiivselt jalutamiseks, kalastamiseks ja vaba aja veetmiseks. Päästevahendite olemasolu võimaldab õnnetusjuhtumi korral kiiresti reageerida ning suurendab piirkonna üldist ohutust. Projekti sihtgrupiks on Uuesalu küla elanikud, lapsed, noored, pered ning kõik piirkonna veekogude kasutajad ja külastajad. Uuesalu külas elab ligi 1500 inimest. Projekti tulemusena paraneb veekogude ümbruse turvalisus, suureneb päästevahendite kättesaadavus ning väheneb veeõnnetuste risk. Projekt aitab kaasa kogukonna turvalisuse suurendamisele ja toetab veeohutuse ennetustegevusi kohaliku tasandi riskipiirkondades. MTÜ Uuesalu Külaselts on 2010. aastal loodud kogukonnaorganisatsioon, mille eesmärk on arendada turvalist, kaasaegset ja peresõbralikku elukeskkonda ning tugevdada kogukonnatunnet Uuesalu külas. Külaselts ühendab ligikaudu 400 peret ning viib vabatahtlike eestvedamisel ellu kogukonna vajadustest lähtuvaid algatusi, tehes koostööd kohaliku omavalitsuse, ettevõtete ja teiste partneritega küla arengu ning elanike heaolu edendamiseks.

| Projekti elluviimise koht | Uuesalu küla, Rae vald, Liivajärve ja Kurna oja vooluveekogu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti kogumaksumus (EUR) | 3978.53 | Päästeametilt taotletav summa (EUR) | 3580.60 |

I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS

a) Projekti eesmärk

Parandada Uuesalu külas asuvate veekogude – Liivajärve ning Kurna ojast toituva vooluveekogu – kasutusohutust ja vähendada veeõnnetuste riski läbi füüsilise keskkonna korrastamise ning päästevahendite paigaldamise.

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse  põhjendus

Liivajärv on Uuesalu küla üks populaarsemaid puhkealasid, mida kasutavad igapäevaselt jalutajad, lapsed, noored ja pered. Järve kallastel esineb tihedat võsa, mis vähendab nähtavust ning raskendab ohuolukorras abivajaja kiiret märkamist. Samuti vajavad järve ümbruses olevad päästevahendid uuendamist ning puudub korralik katusega veeohutuspüstak koos vajalike pääste- ja esmaabivahenditega. Lisaks asub Uuesalu külas Kurna ojast toituv vooluveekogu, mille ümbrust kasutavad aktiivselt piirkonna elanikud. Kuigi tegemist ei ole ametliku ujumiskohaga, viibivad selle läheduses regulaarselt lapsed, noored, jalutajad ja kalastajad. Praegused veekogu äärsed päästevahendid on amortiseerunud päikse ja tuule käes, mis võimaldaksid õnnetusjuhtumi korral kiiresti reageerida. Seetõttu on kriitiline vajadus need välja vahetada. Mõlema veekogu puhul võib päästevahendite puudumine või nende raskendatud kättesaadavus suurendada raske tervisekahjustuse või uppumise riski. Projekti tegevused aitavad otseselt kaasa veeõnnetuste ennetamisele, parandavad päästevõimekust ning suurendavad Uuesalu küla elanike ja külastajate turvalisust.

c) Sihtgrupp

• Uuesalu küla elanikud • Piirkonna lapsed ja noored • Jalutajad ja sportijad • Lähedal asuvate külade elanikud Hinnanguline kasusaajate arv: üle 1500 inimese aastas.

II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)

| Projekti tegevused kuude kaupa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | juuni | juuli | august | september | oktoober | Vastutaja, läbiviija |
| Tegevus 1 Nelja päästerõnga paigaldamine strateegilistesse punktidesse veekogude ümber koos katusega püstaku paigaldamisega. | 29.06- | 31.07.2026 |  |  |  | Vastutaja ja läbiviija MTÜ Uuesalu külaselts |
| Tegevus 2 Veekogude kallaste puhastamine võsast ja nähtavust takistavast taimestikust, randa pääsu tee niitmine | 29.06- | 31.07.2026 |  |  |  | Vastutaja ja läbiviija MTÜ Uuesalu külaselts ja kogukond |
| Tegevus 3 Lukustatava ilmastikukindla esmaabikapi paigaldamine | 29.06- | 31.07-2026 |  |  |  | Vastutaja ja läbiviija MTÜ Uuesalu külaselts |
| Tegevus 4 Projekti lõpetamine ja aruandlus |  |  |  | 1.09-30.09.2026 |  | Vastutaja MTÜ Uuesalu külaselts, läbiviija Merle Talu |

III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU

| Tegevus | Saavutatav tulemus | Kuidas tulemusi mõõdetakse | Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Liivajärve kallaste ja juurdepääsuteede korrastamine | Paranenud nähtavus veekogule ning ohutum liikumine järve ümbruses. Vähenenud oht kukkumisteks ja raskesti ligipääsetavateks aladeks. | Korrastatud ala ja teede pikkuse mõõtmine ning fotod enne ja pärast tööde teostamist. | Vähemalt 500 meetrit järvekallast puhastatud võsast ja ohtlikust taimestikust. Vähemalt 150 meetrit korrastatud juurdepääsuteid. |
| 2. Päästevahendite ja veeohutusstendide paigaldamine. | Hädaolukorras on päästevahendid kiiresti leitavad ja kasutatavad. Paranenud valmisolek veeõnnetustele reageerimiseks. | Paigaldatud päästevahendite ja stendide arv ning asukohad. | 1 katusega ilmastikukindlat veeohutusstendi. 4 päästerõngast koos viskeliinidega. |
| 3. Esmaabikapi paigaldamine | Esmased abivahendid on õnnetusjuhtumi korral kiiresti kättesaadavad. | Paigaldatud esmaabikapi olemasolu kontroll ning dokumenteerimine. | 1 ilmastikukindel lukustatav esmaabikapp koos esmase esmaabivarustusega. |

Projekti jätkusuutlikkus

Uuesalu Külaselts korraldab koostöös maaomaniku IBE Estonia OÜ-ga rajatiste regulaarset kontrolli ja hooldust. Päästevahendid ning esmaabikapp jäävad avalikku kasutusse vähemalt viieks aastaks pärast projekti lõppemist ning parandavad järjepidevalt Liivajärve kasutajate turvalisust.

IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE

| Isiku või organisatsiooni nimi | Roll projektis |
| --- | --- |
| Merle Talu | Projektijuht, projekti koordineerimine, suhtlus partneritega, aruandlus |
| IBE Estonia OÜ | Maaomanik, kooskõlastuste andmine ja koostöö projekti elluviimisel |
| Vabatahtlikud kogukonnaliikmed, Uuesalu külaselts | Korrastustöödel abistamine, projekti tulemuste hoidmine ja järelevalve |

TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:

- Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

- Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.

- Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.

- Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

| Allkirjaõigusliku isiku nimi | Merle Talu |
| --- | --- |
| Ametikoht | Uuesalu külaseltsi juhatuse liige |
| Kuupäev | 12.06.2026 |

TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.