# Pr. Külliki Laines

Transpordiamet

Valge 4

11413 Tallinn								               	        10.06.2026

„Riigitee 34 Kiviõli - Varja km 5,017-8,712 lõigu ja Varja ristmiku rekonstrueerimine BIM“ ajutise tee sulgemise pikendamise taotlus

Taotlus

Tehnoloogilisel põhjustel palume pikendada lõigu T34 Riigitee 34 Kiviõli - Varja km 5,017-8,712 sulgemise liikluseks kuni 21.06.2026 kella 23:59. Hetkel sulgemine antud lõigul kehtib kuni 12.06.2026 kella 23:59 vastavalt Teie kirjale nr.  8-1/22-089/6790-2

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Deniss Muraško

Projektijuht

Deniss.murasko@trev2.ee

Tel. +372 51 26 737