TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

Pärnumaa							31.08.2024

| Alus: | Leping 7-5/2022/12 |
| --- | --- |
| Tellija: | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| Esindajad: | Heiki Ärm, tel. 5031423, heiki.arm@rmk.ee |
| Töövõtja: | Ragn-Sells AS, 10306958 |

- Sisu

- Käesoleva aktiga annab Töövõtja üle tööd, mis töövõtja on teostanud vastavalt hankelepingule,  Tellija võtab aktis nimetatud tööd vastu.

  - Käesolev akt on Töövõtjale tasu maksmise aluseks. Pooltevaheline arveldamine toimub

vastavalt käesolevas aktis sisalduvatele andmetele.

  - Käesoleva akti pooled kinnistavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise

kohaselt õiged.

- Akteeritavad tööd ja kulud

| maakond | vald | küla/linn | koristatud (tonn) | Hind km-ta | Summa km-ta | Koristatud | Jäätmed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pärnumaa | Saarde | Rabaküla | 2,700 | 585,00 | 1579,50 | 07.08. | metallmahuti |
|  |  |  | 2,700 | Kokku: | 1579,50 |  |  |

Tööde maksumus kokku koos k/m-ta: 1 579,50 €

Tööde maksumus kokku koos k/m-ga: 1 926,99 €

Tellija: 			Töövõtja:

/allkirjastatud digitaalselt/						/allkirjastatud digitaalselt/

Heiki Ärm								Katrin Virkus