KOOSTÖÖLEPING NR 3.2-1/26/103-1

Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab peadirektor Priit Sauk

ja

Järva Vallavalitsus, registrikoodiga 77000335, asukohaga Pikk 56, Järva-Jaani  alevik, 73301 Järva maakond, mida esindab põhimääruse alusel vallavanem Toomas Tammik,

edaspidi eraldi nimetatud ühiselt pooled,

võttes arvesse, et:

- riigiteede teehoiukava meetme „Liiklusohtlike  kohtade ümberehitamine“ raames on Transpordiametil 2026. aastal kavas riigitee 15127 Järva-Jaani - Pikevere - Ebavere tee km 0.2 lõigul ümber ehitada ristmik, rajada teeületuskoht ning viia ellu liikluse rahustamise meetmed;

- Järva vald  on tellinud projekti „Järva-Jaani - Pikevere - Ebavere tee km 0,0 - 0,200 kõnnitee ehitusprojekt “ VIL Projekt OÜ töö nr VP24008

- pooled soovivad ühiselt panustada teedevõrgu arendamisse, liiklusohutuse tõstmisse ja üldise parema liikuvuse tagamisse;

- liiklusseaduse § 11 lg 6 alusel võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides;

- riigihangete seaduse § 43 lg 1 alusel võivad hankijad sõlmida kokkuleppe ühise riigihanke korraldamiseks;

sõlmivad pooled koostöölepingu alljärgnevatel tingimustel:

- Transpordiamet:

  - rahastab koostatud projekti alusel riigitee ristmiku ümberehitust  45 000 euro (ilma käibemaksuta) ulatuses;

  - volitab Järva valda läbi viima koostöölepingus nimetatud riigihankeid ning riigihangete seadusest tulenevate otsuste tegemist;

  - volitab Järva valda esindama Transpordiametit riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtutes;

  - osaleb objekti ehitustööde ja omanikujärelevalve teenuse osutamisel.

- Omavalitsus:

  - korraldab objekti ehituse ja omanikujärelevalve riigihanked;

  - korraldab ja rahastab objekti ehitustööd ning omanikujärelevalve teenuse osutamise;

  - juhib objekti ehitusöid ja omanikujärelevalve teenuse osutamist

  - korraldab ja finantseerib ehitatavate kergliiklusteede, sealhulgas nende toimimiseks vajalike rajatiste, korrashoiu vastavalt majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusele nr 92 „Tee seisundinõuded“ ning ehitise hooldusjuhendile.

- Transpordiamet ja omavalitsus lepivad kokku järgmises:

  - Pooled sõlmivad objekti ehitamiseks hankemenetluste tulemusena eduka pakkujaga koos kolmepoolse hankelepingu töö teostamiseks, milles Transpordiamet osaleb finantseerijana lepingu punktis 1.1. sätestatud mahus;

  - Transpordiamet allkirjastab tehtud tööde aktid ning finantseerib tööde teostamise vastavalt lepingus kokkulepitud summale;

  - Järva vald allkirjastab tehtud tööde aktid ning finantseerib lepinguliste tööde teostamise ja sellele lisanduvad võimalikud ettenägemata tööde kulud;

- Juhul, kui pakkumus ületab objekti ehitamiseks planeeritud summat teevad pooled ühiselt otsuse kuidas hankeprotsessiga edasi minnakse.

- Riigihangete vaidlustamisega seotud kulud kannab pool, kelle tegevusest või tegevusetusest tulenes vaidlustuse põhjus.

- Transpordiamet osaleb koos omavalitsusega ehitusaegsete kohalikku elu oluliselt mõjutavate probleemide lahendamisel.

- Järva vald kutsub Transpordiamet esindaja osalema valmisehitatud objekti vastuvõtukomisjoni töös, mille käigus on võimalus teha ettepanekuid teostatud töö kvaliteedi osas.

- Järva vald esitab peale projekti väljaehitamist Transpordiametile taotluse riigile kuuluvatel kinnisasjadel paiknevate kõnniteede omamiseks, avalikuks kasutamiseks ja teehoiu korraldamiseks talitluse tagamise eesmärgil, kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega

Taotluse vorm: Taotlus_Riigivara kasutamiseks andmine ja isikliku kasutusõiguse seadmine_Kergliiklusteed ja rajatised.docx

- Poolte kontaktisikud:

  - Transpordiameti kontaktisik:

Erkki Mikenberg, tel 5287643, e-post erkki.mikenberg@transpordiamet.ee

  - Järva valla kontaktisik:
Aivar Lainjärv, tel 5150499, e-post: aivar.lainjarv@jarvavald.ee

- Pooled kohustuvad teavitama üksteist asjaoludest, mis takistavad koostöölepingust tulenevate kohustuste täitmist, koheselt vastava asjaolu ilmnemisel.

- Koostöölepingu muudatused, sealhulgas täiendused ja parandused, vormistatakse kirjalikult ning jõustuvad allakirjutamise hetkest, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Kirjalikult kokkulepitust erinevat poolte käitumist ega suulisi avaldusi ei loeta koostöölepingu muutmiseks.

- Koostöölepingul on selle sõlmimise ajal järgmised lisad:

Lisa 1 –VP24008_PP_TL-4-02_Asendiplaan

Poolte allkirjad:

Transpordiamet						Järva vald

Allkirjastatud digitaalselt					Allkirjastatud digitaalselt