- Lisa 1

  - PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

| - PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE - “Veeõnnetuste ennetamine 2026” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimetus | Kivi-Vigala paisjärve ujumisalade ohutumaks muutmine |  |  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | Mittetulundusühing Kivi-Vigala Kant |  |  |
| Registrikood | 80428781 |  |  |
| Käibemaksukohuslane | Jah |  | Ei x |
| Pangakonto number | EE462200221073101430 |  |  |
| Taotleja juriidiline aadress | Kooli tn 2, Kivi-Vigala küla, 78001 Märjamaa vald, Rapla maakond |  |  |
| Taotleja kontaktandmed | Tel 59040530 | e-post kivivigala.kant@gmail.com |  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Annika Plamus | tel ja e-post 59040530 annika.plamus@gmail.com |  |

      - PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

- Projekti „Kivi-Vigala paisjärve ujumisalade ohutumaks muutmine“ eesmärk on parandada Kivi-Vigala paisjärve avalikult kasutatavate ujumisalade ohutust ja vähendada veeõnnetuste riski. - Projekti raames puhastatakse ligikaudu 2500 m² suurune kriitiline ujumisala risust ja veetaimedest, niidetakse veetaimestikku kahel korral, veetakse kogutud taimestik tellija määratud alale ning paigaldatakse sügavama ujumiskoha juurde päästerõngas ja veeohutuse stend. - Projekti sihtgrupiks on Kivi-Vigala ja ümbruskonna elanikud, lapsed, noored, pered ning suvised külastajad. Hinnanguliselt kasutab paisjärve suplushooajal 150–300 inimest, sh kohalikud pered ja lapsed. - Projekti tulemusena on ujumisalad paremini kasutatavad, vees liikumine ohutum, veepiir paremini tajutav ning päästevahendid kättesaadavad ka sügavama ujumiskoha juures.

| Projekti elluviimise koht | Kiriku tee 6a, Kivi-Vigala küla, Märjamaa vald Katastritunnus 88401:001:0557 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti kogumaksumus (EUR) | 3604,00 | Päästeametilt taotletav summa (EUR) | 3243,60 |

I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS

a) Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on vähendada veeõnnetuste riski Kivi-Vigala paisjärve ujumisaladel, parandades ujumiskohtade ohutust, eemaldades ujumist takistava veetaimestiku ning tagades päästevahendite kättesaadavuse mõlemas aktiivselt kasutatavas ujumiskohas.

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse  põhjendus

Kivi-Vigala paisjärv on avalikult kasutatav kogukondlik veekogu, mida kasutatakse aktiivselt ujumiseks ja vaba aja veetmiseks. Paisjärvel on kaks peamist ujumiskohta: madalam ujumisala ning sügavam ujumiskoht koos ujumisplatvormiga. Madalas ujumiskohas on veetaimestik levinud ujumisalale ja kaldaäärsesse vette. Taimestik takistab ujumist ja vees liikumist ning muudab ujumisala kasutamise keerulisemaks, eriti lastel. Tihe taimestik raskendab veepiiri ja sügavama vee alguse tajumist ning vähendab ujumiskoha ohutust. Projekti käigus puhastatakse ligikaudu 2500 m² ulatuses need ujumisalad ja kaldaäärsed piirkonnad, kus veetaimestik mõjutab otseselt veekogu ohutut kasutamist. Paisjärve sügavama ujumiskoha juures puuduvad päästevahendid. Olemasolev päästerõngas asub teise ujumiskoha juures ligikaudu 240 meetri kaugusel. Hädaolukorras võib selline vahemaa takistada kiiret reageerimist. Samuti puudub sügavama ujumiskoha juures veeohutusestend kuhu päästerõngas kinnitada. Kavandatavad tegevused aitavad parandada ujumiskohtade nähtavust, ohutust ja kasutusmugavust ning suurendavad valmisolekut võimalikele veeõnnetustele reageerimiseks.

c) Sihtgrupp

Projekti otseseks sihtgrupiks on Kivi-Vigala ja ümberkaudsete külade elanikud, eelkõige lapsed, noored ja pered, kes kasutavad paisjärve ujumiseks ja vaba aja veetmiseks. Samuti on sihtgrupiks piirkonna külastajad ja suvitajad. Hinnanguliselt kasutab paisjärve suplushooaja jooksul 150–300 inimest. Projekti tegevustest saavad kasu kõik ujumiskohtade kasutajad, kuna paranevad vees liikumise tingimused, väheneb oht sattuda ootamatult sügavamasse vette ning paraneb päästevahendite kättesaadavus võimaliku õnnetuse korral.

II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)

| Projekti tegevused kuude kaupa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | juuni | juuli | august | september | oktoober | Vastutaja, läbiviija |
| Projekti ettevalmistamine, vajadusel kooskõlastused | x | x |  |  |  | MTÜ Kivi-Vigala Kant |
| Ujumisalade puhastamine risust ja veetaimedest ning kogutud materjali äravedu |  | x |  |  |  | Töövõtja |
| Veetaimestiku teine niitmine ujumisaladel ning kogutud materjali äravedu |  |  | x |  |  | Töövõtja |
| Veeohutuse stendi ehitamine ja paigaldamine |  | x |  |  |  | MTÜ Kivi-Vigala Kant |
| Päästerõnga soetamine ja paigaldamine sügavama ujumiskoha juurde |  | x |  |  |  | MTÜ Kivi-Vigala Kant |
| Projekti tulemuste hindamine, aruandlus ja projekti lõpetamine |  |  |  | x | x | MTÜ Kivi-Vigala Kant |

III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU

| Tegevus | Saavutatav tulemus | Kuidas tulemusi mõõdetakse | Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ujumisalade puhastamine risust ja veetaimedest | Paranevad ujumis- ja vees liikumise tingimused ning väheneb veetaimestikust tulenev oht | Puhastatud ala ülevaatus ja fotod enne ning pärast tööde teostamist | Puhastatud ujumisalad ligikaudu 2500 m² ulatuses |
| - Veetaimede niitmine paisjärves | Ujumisalad püsivad kogu suplushooaja vältel ohutumad ja paremini kasutatavad | Tööde teostamise akt ja fotod | Teostatud veetaimestiku niitmine ühel korral pärast esmast puhastamist |
| - Päästerõnga paigaldamine sügavama ujumiskoha juurde | Paraneb valmisolek veeõnnetusele reageerimiseks ja päästevahendi kättesaadavus | Päästevahendi olemasolu kontroll | Paigaldatud 1 päästerõngas |
| - Veeohutuse stendi ehitamine ja paigaldamine | Paraneb kasutajate teadlikkus veeohutusest ja hädaolukorras tegutsemisest | Infotahvli olemasolu kontroll | Paigaldatud 1 veeohutuse infotahvel |

Projekti jätkusuutlikkus

Projekti tulemusena paranevad Kivi-Vigala paisjärve ujumisalade ohutus ja kasutatavus mitmeks järgnevaks aastaks. Projekti käigus paigaldatud päästerõngas ja veeohutuse infotahvel jäävad püsivalt kasutusse ning aitavad kaasa veeõnnetuste ennetamisele ka pärast projekti lõppu. Kivi-Vigala paisjärv on kogukonnas oluline ja aktiivselt kasutatav ujumis- ning puhkeala, mis on kõigile tasuta ja vabalt kasutatav. Ujumiskohti kasutavad kohalikud elanikud, lapsed, noored, pered ning piirkonna külastajad. MTÜ Kivi-Vigala Kant koostöös kohaliku kogukonna ja maaomanikuga jälgib ujumiskohtade seisukorda ning korraldab vajadusel edaspidiseid hooldus- ja korrastustöid. Projekti käigus parandatud ujumisalad ja paigaldatud ohutustaristu teenivad kogukonda ka pärast projekti lõppu ning suurendavad veekogu kasutajate turvalisust järgnevatel aastatel.

IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE

| Isiku või organisatsiooni nimi | Roll projektis |
| --- | --- |
| Annika Plamus | Projektijuht |

TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:

- Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

- Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.

- Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.

- Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

| Allkirjaõigusliku isiku nimi | Annika Plamus |
| --- | --- |
| Ametikoht | Juhatuse liige |
| Kuupäev | 13.06.2026 |

TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.