Lp Jaan Rea

Transpordiamet

Pargi 54 / 41537 Jõhvi

Jaan.Rea@transpordiamet.ee

Meie	02.06.2025. a	nr 1-2/242

Töövõtulepingu nr 3.2-2/24/1933-1 „Maakorraldustööd üle Eesti“ tähtaja pikendamise taotlus.

Anname teada, et töövõtjast mittetulenevatel põhjustel, seoses menetlusprotsessiga, viibivad viimaste tööde (Heledi, Kaasiku ja Rauaoja jagamiste) tähtajad. Allkirjade kogumine ja katastrikannete tegemine on võtnud ja võtavad aega, millest tulenevalt ei ole võimalik üksuseid katastris registreerida kokkulepitud tähtajal (p. 3.4). Eeltoodut arvestades palume töövõtulepingu nr 3.2-2/24/1933-1 p.3.2 tähtaega pikendada kolme (3) kuu võrra.

Lugupidamisega

Erki Kõnd

Kobras OÜ

Tel +372 5665 1909

kobras@kobras.ee

/allkirjastatud digitaalselt/