Riigi Tugiteenuste Keskus 07.10.2024

**AVALDUS**

Käesolevaga soovib WENTURE OÜ, reg nr 16195906, pikendada programmi ehituse e-hüpe raames toetuse saanud projekti nr 20.1.01.24-0636 „**Wenture Konfiguraatori PIM mooduli arendus SaaS tooteks**“ 2 kuu võrra ning määrata projekti lõpptähtajaks 31.12.2024. Projekti pikendamise vajadus tuleneb asjaolust, et tehnilisele lahendusele on kulunud rohkem aega, kui algselt hinnatud.

Kaur Tull

Juhatuse liige

WENTURE OÜ

kaur@wenture.io

+372 53859144

*/Allkirjastatud digitaalselt/*