Põlva, Võru ja Valga maakonna tolmuvaba katte ehitus

TÖÖ-, TULE-, ELEKTRI- JA KESKKONNAHOID KORRALDUSPLAANID

Tellija: 	Transpordiamet

Insener:	AS Infragate

Töövõtja:	TREF AS

Esindaja:	projektijuht Jorma Valge

Koostas: projektijuht Jorma Valge

Koostatud: aprill 2026

- Sissejuhatus

Ehitusobjektil korraldab ja koordineerib tule-, elektri ja keskkonnaalast tegevust objektijuht, kes tagab plaani tutvustamise ehitusobjektil töötavatele töötajatele, nende tööandjatele ja teistele isikutele. Kontrollib plaani järgimist ja vajadusel ajakohastab seda. Tööjuht vastutab oma lõigus tehtava töö ja tööliste instruktaaži eest.

Tööde teostamisel ja objektil tegutsemisel tuleb järgida tule-, elektri- ja keskkonnahoiu nõudeid.

Ohu olemasolul tuleb peatada tööde teostamine ja tagada ohutus. Võtta kasutusele meetmed, mis aitavad tagada ohutut ja keskkonnasõbralikku tööde läbi viimist.

- Tuleohutus

Tuleohutuse seisukohalt on kõige suuremaks riskiks gaasipõletid, mille käsitlemisel tuleb olla väga ettevaatlik. Põleti liikumistrajektoorile ei tohi jääda põlevaid materjale, tuleb veenduda, et gaasiballoonist põletisse gaasi juhtiv voolik oleks terve ja ilma pragudeta. Pärast põleti kasutamist tuleb veenduda, et põleti jahtumiseks oleks jäetud piisav aeg, enne kui põleti asetatakse alusele, mis võib süttida.

Tuleohutuse tagamiseks tuleb enne tööde alustamist veenduda ka ehitusmasinate väljalaskesüsteemide korrasolekus (sh elektrigeneraatorite kasutamisel). Lahtise leegi kasutamisel (nt gaasipõletite kasutamine) peab vastav seade olema püsiva järelvalve all (gaasipõleteid ei või jätta tööle ilma töötajate juuresolekuta). Tööde teostamise ajal tuleb gaasiballoon paigutada selliselt, et sädemed ja leek ei puutuks ballooniga kokku.

Jälgida tuleb ka suitsetamisel tekkivate suitsukonide korrektset kustutamist.

- Elektriohutus

Peamine rõhk tuleb panna elektriohutuse valdkonnas ehituse ajal ajutiselt kasutatavatele elektriseadmetele ja mehhanismidele ning töötsoonis olemasolevate elektrivõrkude kaitsmisele.

- Keskkonnaohutus

Peamisteks keskkonnaalasteks riskides on müra, vibratsiooni ja õhusaaste (tolm, lõhnad), võimalikud õnnetusjuhtumite tekitatud ohtlike ainete lekked.

Vähendamaks ja vältimaks eelnevaid mõjutegureid tuleb kasutada ainult tehniliselt korras ja hooldatud mehhanisme ja seadmeid, mis tagavad minimaalse võimaliku vibratsiooni ja müra tekkimise ning leviku.

Õnnetusjuhtumi korral, mille käigus lekib ladustamiskonteineritest ohtlikke aineid (bituumen, bensiin, diiselkütus jms), tuleb sellest teavitada vastutavat tööjuhti, objektijuhti. Väiksemate lekete korral koguda saastunud pinnas kokku, suuremate lekete korral helistada hädaabinumbrile.

Objektil korraldatakse jäätmevedu prügikonteineritega või alternatiivina tuleb ehitustegevuse tulemusena tekkiv prügi viia ametlikesse kogumiskohtadesse, jäätmekäitlusettevõtetesse. AS TREF puhul asub (ka ohtlike) jäätmete kogumiskoht Teguri 55.

- Tegutsemine õnnetusohu korral

Ohu korral  peab töötajatel olema võimalik lahkuda kõikidelt töökohtadelt kiiresti ja ohutult.

Koheselt teavitada õnnetusest hädaabinumbrile 112 ning objekti koordinaatorit ning vastutavat tööjuhti või objektijuhti.

Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või päästmine ohustatud alast.

Kui õnnetusjuhtumi korral kahjustatakse elektrivõrkusid, kaableid, alajaamu, siis tuleb lisaks hädaabinumbrile koheselt teavitada ka Elektrilevi AS telefonil 1343.