**MUUSIKA- JA FILMIKULTUURI ARENDAMISE, KOOLITUS- JA TEADUSPROGRAMMIDE FINANTSEERIMISE VÕI ANALOOGSETE EESMÄRKIDE TOETUSEKS AUTORIÕIGUSE SEADUSE § 27 LG 10 ALUSEL SAADUD TASU KASUTAMISE ARUANNE**

**ÜLDINFO**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekti nimi | **IT-lahendus teavitamiskohustuse täitmiseks** |
| Organisatsiooni nimi | **Eesti Näitlejate Liit** |
| Avalduse alusel saadud summa | **1799.00** |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| Esindaja ees- ja perekonnanimi | Kaia Kadai |
| Kontakttelefon | 53415555 |
| E-posti aadress | kaia.kadai@enliit.ee |

**PROJEKT**

Projekti toimumise aeg

|  |
| --- |
| 31.12.2025, testimine/parandused liiguvad 2026, seega projekt veel kestab – millega taotluse esitamise hetkel ei ole arvestanud. |

Projekti toimumise lühikokkuvõte ja saavutatud tulemused

|  |
| --- |
| IT-lahendus on loodud. Lõppkasutaja elik Klastri poolne testimine on lükkunud nende palvel 30.06.2026.  Link: https://www.enliit.ee/et/teavitamiskohustuse-teavitused |

**EELARVE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kulu liik** *(lisa vajadusel lahtreid juurde)* | **Planeeritud summa** | **Tegelik summa** |
| **Prototüübi loomine** | 3050.00 | 3050.00 |
| **Testimine ja täislahendus, 6 h** | 549.00 | 0.00 |
| **Kulud kokku** | **3599.00** | **3050.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tulu liik** *(lisa vajadusel lahtreid juurde)* | **Planeeritud summa** | **Tegelik summa** |
| Omafinantseering | 1800.00 | 1251.00 |
| 10% taotlus | 1799.00 | 1799.00 |
| **Tulud kokku** | **3599.00** | **3050.00** |