**TEE EHITUSTÖÖDE VASTUVÕTUAKT**

20.12.2024

(kuupäev)

VASTUVÕTUKOMISJON KOOSSEISUS:

Esimees: Janar Taal TRAM Lõuna osakonna juhataja

(ees- ja perekonnanimi) (amet)

Liikmed:

1. Tellija esindaja Gened Sander projektijuht
2. Töövõtja esindaja Kristjan Tambik projektijuht
3. Omanikujärelevalve Tauno Kreinin teede järelevalveinsener

esindaja

**KOMISJON KONSTATEERIB**

1. TÖÖVÕTJA

KMG OÜ registrikoodiga 16196755, asukohaga Betooni tn 28, 13816 Tallinn on esitanud vastuvõtuks

Tartu maakonna taastusremont (töövõtuleping 3.2-3/23/764-1).

2. PROJEKTEERIJA

„Tehniline kirjeldus“, Transpordiamet

Tööde täitmise tähtaeg: 03.09.23

(kuupäev)

Tööde algus: 02.05.2023

(kuupäev)

Tööde lõpp: 15.09.2023

(kuupäev)

Garantiiaja algus: 15.09.2023

(kuupäev)

Garantiiaja lõpp 15.09.2028

(kuupäev)

**KOMISJONI OTSUS**

Objekt vastab lepingu dokumentidele ning keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse – ja liiklusohutusnõuetele.

Vastuvõtuakti lisa 5 väljatoodud puudused tuleb töövõtjal likvideerida 2025 aasta kevadel.

Vastavalt eelnimetatule tuleb vaegtööna teostada Eerika ringi ja Kogre tee ning T92 alguses olevad, T2 Viljandi ringilt ristumisel olevate lompide freesimine ja taastamine vastavalt Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskirja punktile 2.15.

Komisjoni esimees

Janar Taal

/allkirjastatud digitaalselt/

Komisjoni liikmed:

1. Gened Sander

/allkirjastatud digitaalselt/

2. Kristjan Tambik

/allkirjastatud digitaalselt/

3. Tauno Kreinin

/allkirjastatud digitaalselt/

Akti lisad:

1. Tehnilise komisjoni protokoll
2. Finantsarvutus
3. Kontroll-leht
4. Teeregistrisse esitatavate andmete tabel
5. Puuduste tabel