| Kellele |  | TRANSPORDIAMET (edaspidi amet) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Registrikood | 70001490 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress | Valge 4, Tallinn 11413 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Taotluse esitamise aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kellelt |  | Taotleja nimi/nimetus | Y Teed OÜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registri- või isikukood | 17192541 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress või elukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asukoht/elukoht | Metsa tn 15/10, Laagri alevik, 76401 Saue vald, Harju maakond |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | 53454999 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-post |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Omanikujärelevalvet teeb |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Liikluskorralduse eest vastutab | Ramudden OÜ Peeter Laas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | 53 019 500; peeter.laas@ramudden.ee |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Loa taotlemiseks esitatavad materjalid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumendi liik |  | Nimetus |  |  | Dokumendi nr |  |  |  | Ameti kooskõlastuse kuupäev ja nr |  |
|  |  | (esitatava dokumendi täpne nimetus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ametis kooskõlastatud projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajutise liikluskorralduse joonis |  | Ajutise liikluskorralduse joonis töö nr : PLA250918-1 22.09.2025 |  |  | PLA250918-1 |  |  |  | 22.09.2025 reg nr 174325 |  |
| Riigimaa maa kasutusõigust tõendava dokumendi koopia (Ameti peadirektori käskkiri või notarileping) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vajadusel lisa ridu juurde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Objekti asukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maakond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tee nr: |  | Tee nimi: |  |  | Algus km: |  |  |  | Lõpp km: |  |
| Riigitee nr 8 |  | Tallinn-Paldiski |  |  | 25,6 |  |  |  | 25,6 |  |
| 3. Selgitus kavandatavate tegevuste kohta, läbiviimise aeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ülegabariidilise veosele teelaienduse ehitamine. Laienduse rajamise tööd on planeeritud 28.09.2025 alates kell 18.00. Olemasoleva olukorra taastamine 02.10.2025 alates kell 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Loa taotleja Y Teed OÜ |  |  | Ees-ja perekonnanimi |  | Margus Zavatski |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Esindusõiguse alus (esindaja puhul) |  | Seadusjärgne Volitus (volikiri lisatud) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kuupäev; allkiri |  | /digitaalse allkirja kuupäev/ |  |  |  |  |  |

TAOTLUS

VÄLJASTADA LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LUBA (EHITUS)

TÖÖDE TEGEMISEKS RIIGITEE MAAL