Taotlus

Anname teada, et vastavalt korraldusele nr 7.2-6.4/2018 on tehtud 90% . Esimesle korrusel on üks tuletõkkeuks, mis viib trepile. Palume lükata selle ukse paigaldamine edasi - kuni 31.05.2025, seoses tagumise esiukse vahetusega kulumise tõttu, mida ettekirjutusel polnud.

15.05.2023