**AKT EHITUSOBJEKTI ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE KOHTA**

Käesolev AKT koostatakse üleandmise-vastuvõtmise toimumise päeval ja allkirjastatakse Lepingu poolte täievoliliste esindajate poolt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ehitusobjekt või selle osa, töövõtt või selle osa** | Toolse tee 15, Kunda |
| **Leping nr:**  **Tellija:** | Lisa nr 6.123.10.2017 sõlmitud üürilepingule nr Ü13479/17  **Politsei- ja Piirivalveamet** |
| **Teostaja:** | Optimus Systems AS |
| **1. Toimumise aeg ja koht:** | Tööde üleandmine Toolse 15, Kunda 26.11.2018 |
| **2. Osavõtjad:**  Tellija esindaja(d)  (vastuvõtja)  RKAS  (üleandja) | Politsei- ja Piirivalveamet  Riigi Kinnisvara AS |
| **3. Tööde teostamise aeg:**  Lepingujärgne tööde teostamise aeg  Tegelik tööde teostamise aeg ja tähtaegadest mittekinnipidamise põhjused | 5.10.2018-23.11.2018 |
| **4. Ametkondlikud**  **ülevaatused:**  Üleantud teostusdokumentatsioon Tellijale  Koolitus | Antakse üle RS kehtestatud korras |
| **5. Vaegtööd:**  Tööde loetelu ja lõpetamise tähtajad |  |
| **6. Tööde heakskiitmine ja vastuvõtmine:** | Tööde üleandmine 26.11.2018 |
| **7. Garantiid:**  Garantiiaja algus  Garantiiaja lõpp | *26.11.2018*  *26.11.2020* |
| **8. LÕPPARUANNE:** |  |
| Lepingu maksumus  koos Tellija reserviga | 32 207,55 |
| Lepingu maksumus ilma Tellija reservita | 29 279,59 |
| Lisa ja muudatustööde maksumus | 2925 |
| **Tegelik Tööde maksumus Kokku** | *32 204,59* |
| Mahaarvamised,  (viivised ja leppetrahvid) |  |
| **Tegelik teostatud Töö eest väljamakstav summa** | *32 204,59* |
| Vastuvõtmise hetkeks teostamata tööde summa |  |
| Ajutised rahalised kinnipidamised |  |
| **9. Muud märkused:** |  |
|  | **Selle akti kinnitavad allkirjadega:**  **Janar Vellak /RKAS/ dets. 2018. a**  **............................/ \_\_\_\_\_\_\_\_/ dets. 2018. a** |

Kõik aktis esitatud summad ei sisalda käibemaksu