| Kellele |  | TRANSPORDIAMET (edaspidi amet) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Registrikood | 70001490 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress | Valge 4, Tallinn 11413 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Taotluse esitamise aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kellelt |  | Taotleja nimi/nimetus | AS Terrat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registri- või isikukood | 10095208 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress või elukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asukoht/elukoht | Meistri tee 4, Tutermaa küla, Harku vald, 76617, Harjumaa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | 679 0977; info@terrat.ee |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-post |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Omanikujärelevalvet teeb | Ehitusagentuur OÜ, Siim Klaassen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Telefon ja e-post | +372 56 833 426, siim@ehitusagentuur.ee |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Liikluskorralduse eest vastutab | # Ramudden OÜ; Igor Savits |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | +372 58 864 500, igor.savits@ramudden.ee |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Loa taotlemiseks esitatavad materjalid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumendi liik |  | Nimetus |  |  | Dokumendi nr |  |  |  | Ameti kooskõlastuse kuupäev ja nr |  |
|  |  | (esitatava dokumendi täpne nimetus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ametis kooskõlastatud projekt |  | „Harku vald Otsa-Miko ja Loopealse piirkonna ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine“. |  |  | Reg. Nr. 7.1-2/25/3571-6 |  |  |  | 02.05.2025a. |  |
| Ajutise liikluskorralduse projekt/ joonis |  | Kuupäev Töö nr. Joonise nr. ISKK250721-1, Joonis nr. 1 RT 11412 km 0.00-1.05, Liikva-Rannamõisa tee, Liikva küla, Harku vald, Harju maakond |  |  | Töö nr. ISKK250721-1 Joonis nr.1, kuupäev 21.07.2025 |  |  |  | 23.07.2025a. |  |
| Riigimaa maa kasutusõigust tõendava dokumendi koopia (Ameti peadirektori käskkiri või notarileping) |  | Notarileping nr. 1672, kuupäev 24.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehnovõrgu omaniku garantiikiri |  | OÜ Strantum garantiikiri, 26.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Objekti asukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harju maakond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tee nr: |  | Tee nimi: |  |  | Algus km: |  |  |  | Lõpp km: |  |
| 11412 |  | Liikva-Rannamõisa tee, Liikva küla |  |  | 0.00 |  |  |  | 1.05 |  |
| 3. Selgitus kavandatavate tegevuste kohta, läbiviimise aeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Torustike rajamine kinnisel meetodil (suundpuurimise teel). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tööde algus: 13.10.2025. Kavandatav katendite taastamine: 29.12.2025a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Loa taotleja |  |  | Ees-ja perekonnanimi |  | Mikk Mahlapuu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Esindusõiguse alus (esindaja puhul) |  | Seadusjärgne X Volitus (volikiri lisatud) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kuupäev; allkiri |  | /digitaalse allkirja kuupäev/ |  |  |  |  |  |

TAOTLUS

VÄLJASTADA LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LUBA (EHITUS)

TÖÖDE TEGEMISEKS RIIGITEE MAAL