| Muudatus Muudatus nr 26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus |  |  |  |
| Kuupäev: | 19.12.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 26 |  |  |  |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 26 koostatakse muudatus järgneva töö teostamiseks: Bussipeatus tüüpjoonisele vastavad prügikastid asendatakse posti külge käivate prügikastidega

Muudatus tulenes asjaoludest, et:

- 2024 aasta Transpordiameti juhendi „Bussipeatuste valik, paigutus ja kujundamine“ järgi on soovituslik paigaldada prügikastid bussipeatuste postide külge.

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine 401,76 eurot ilma käibemaksuta:

Ärajääv töö Art nr; Tööde kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühikhind, eur; Maksumus, eur. 93001; Prügikast (vastavalt tüüpjoonisele); tk; 2; 200,88; 401,76. Juurdetulev töö. 93001; Prügikast (vastavalt 2024 aasta juhendile: Bussipeatuste valik, paigutus ja kujundamine); tk; 2; 200,88; 401,76. Muudatus kokku; 401,76. Muudatuse väärtus; 803,52.

Lisa 1: Juhis nr 26

Insener:		Rein Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/