- Lisa 1

  - PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

| - PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE - “Veeõnnetuste ennetamine 2026” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimetus | Ohutu jõekallas: piirdeaia paigaldamine Sõtke jõe järsule kaldale Sillamäel |  |  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | MTÜ Soekoht |  |  |
| Registrikood | 80658624 |  |  |
| Käibemaksukohuslane | Jah |  | Ei |
| Pangakonto number | EE474204278640312407 (Coop Pank) |  |  |
| Taotleja juriidiline aadress | V. Majakovski tn 14-48, Sillamäe linn, 40231, Ida-Viru maakond |  |  |
| Taotleja kontaktandmed | tel 55608643 | e-post slava@soekoht.com |  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Slava Rosin | tel 55608643, e-post slava@soekoht.com |  |

      - PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

Projekti eesmärk on ennetada veeõnnetusi Sillamäel, paigaldades 60 meetri pikkuse piirdeaia Sõtke jõe järsule ja ohtlikule kaldalõigule kasepuistu kõrval. Piirkond on linnaelanike seas populaarne jalutus- ja puhkekoht, kuid järsk kallas on piireteta ning vette kukkumise ja uppumise oht on reaalne, eriti laste ja eakate jaoks. Projekti käigus võetakse hinnapakkumised, hangitakse materjalid ning paigaldatakse piirdeaed koos hoiatussiltidega. Sihtgrupiks on kõik Sillamäe elanikud ja külalised, eelkõige lapsed, lastega pered ja eakad. Tulemusena muutub jõeäärne ala oluliselt ohutumaks ning kukkumis- ja uppumisrisk väheneb püsivalt.

| Projekti elluviimise koht | Sillamäe linn, Sõtke jõe kallas kasepuistu juures, Ida-Viru maakond |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti kogumaksumus (EUR) | 3500 | Päästeametilt taotletav summa (EUR) | 2975 |

I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS

a) Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on ennetada kukkumisi ja uppumisõnnetusi Sõtke jõe ääres Sillamäel, paigaldades 60 m pikkuse piirdeaia jõe järsule kaldalõigule koos hoiatussiltidega.

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse  põhjendus

Sõtke jõe kallas Sillamäe kasepuistu juures on järsk ja libisemisohtlik, kuid piirded puuduvad täielikult. Ala on aktiivses kasutuses: seal jalutavad lastega pered, eakad ja koeraomanikud ning toimuvad kogukonnaüritused (nt talgupäevad kasepuistus). Kõrge kalda ja vee vahetu läheduse tõttu on reaalne oht kukkuda vette, eriti pimedal ajal, vihmase ilmaga ja talvel, mil pinnas on libe. Piirdeaia paigaldamine on lihtne ja tõhus ennetusmeede, mis vähendab uppumisriski püsivalt ega vaja pidevat järelevalvet.

c) Sihtgrupp

Kõik Sillamäe linna elanikud (u 12 000 inimest) ja linna külalised, kes kasutavad Sõtke jõe äärset ala jalutamiseks ja puhkamiseks. Eelkõige lapsed ja noored, lastega pered ning eakad, kelle jaoks järsk kallas on kõige ohtlikum.

II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)
Projekti kestus: 15.06.2026 – 31.07.2026

| Projekti tegevused kuude kaupa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | juuni | juuli | august | september | oktoober | Vastutaja, läbiviija |
| Tegevus 1: hinnapakkumiste võtmine ja töövõtja valik | X |  |  |  |  | Slava Rosin |
| Tegevus 2: materjalide ja hoiatussiltide hankimine | X | X |  |  |  | Slava Rosin, Andrei Lipkin |
| Tegevus 3: piirdeaia (60 m) ja hoiatussiltide paigaldamine |  | X |  |  |  | Andrei Lipkin |
| Tegevus 4: teavitustöö kogukonnas ja projekti aruandlus |  | X |  |  |  | Slava Rosin |

III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU

| Tegevus | Saavutatav tulemus | Kuidas tulemusi mõõdetakse | Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Piirdeaia paigaldamine Sõtke jõe järsule kaldale | Ohtlik kaldalõik on piiratud, vette kukkumise oht on oluliselt vähenenud | Paigaldatud piirdeaia pikkus (m), teostus dokumenteeritakse fotodega | 60 m piirdeaeda; 0 kukkumis- või uppumisjuhtumit piiratud lõigul |
| 2. Hoiatussiltide paigaldamine | Elanikud on teadlikud järsu kalda ja vee ohust | Paigaldatud siltide arv | 2 hoiatussilti |
| 3. Teavitustöö kogukonnas | Kogukond on teadlikum veeohutusest Sõtke jõe ääres | Avaldatud postituste arv ja hinnanguline lugejate arv | Vähemalt 3 postitust veebilehel soekoht.com ja sotsiaalmeedias, 1000+ lugejat |
| jne |  |  |  |

Projekti jätkusuutlikkus

Piirdeaia kandekonstruktsioon (tsingitud maakruvid ja hööveldatud puitpostid 145x145 mm, mis ei puutu kokku pinnasega) on kavandatud kestma vähemalt 10 aastat. Kõige kiiremini kuluv osa on naturaalsest kiust köis, mille MTÜ Soekoht vahetab vajadusel oma kuludega välja. MTÜ hooldab piirdeaeda ja hoiatussilte oma vabatahtlike jõududega ning kontrollib nende seisukorda regulaarselt, sh iga-aastaste talgupäevade raames. Vajadusel teeb MTÜ koostööd Sillamäe linnavalitsusega ala edasisel arendamisel.

IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE

| Isiku või organisatsiooni nimi | Roll projektis |
| --- | --- |
| Slava Rosin | Projektijuht — üldjuhtimine, hanked, eelarve ja aruandlus |
| Andrei Lipkin | Kohapealne koordinaator — tööde koordineerimine objektil ja teostatud tööde kvaliteedi kontroll |

TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:

- Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

- Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.

- Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.

- Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

| Allkirjaõigusliku isiku nimi | Slava Rosin |
| --- | --- |
| Ametikoht | Juhatuse liige |
| Kuupäev | 11.06.2026 |

TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.