TAOTLUS

VÄLJASTADA LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LUBA (EHITUS)

TÖÖDE TEGEMISEKS RIIGITEE MAAL

| Kellele |  | TRANSPORDIAMET (edaspidi amet) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Registrikood | 70001490 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress | Valge 4, Tallinn 11413 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Taotluse esitamise aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kellelt |  | Taotleja nimi/nimetus | Pärnu Linnavalitsus |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registri- või isikukood | 75000064 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress või elukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asukoht/elukoht | Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu maakond |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | linnavalitsus@parnu.ee, 4448200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-post |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Omanikujärelevalvet teeb | Tanno Aak |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Telefon ja e-post | 518 0490 tanno.aak@parnu.ee |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Liikluskorralduse eest vastutab | Toomas Tammela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | 523 9064 toomas.tammela@parnu.ee |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Loa taotlemiseks esitatavad materjalid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumendi liik |  | Nimetus |  |  | Dokumendi nr |  |  |  | Ameti kooskõlastuse kuupäev ja nr |  |
|  |  | (esitatava dokumendi täpne nimetus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ametis kooskõlastatud projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajutise liikluskorralduse joonis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riigimaa maa kasutusõigust tõendava dokumendi koopia (Ameti peadirektori käskkiri või notarileping) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joonis |  | Bussipaviljoni joonised |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asendiskeem |  | Liu ja Jõõpre bussipeatuste asendiskeemid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Objekti asukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maakond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tee nr: |  | Tee nimi: |  |  | Algus km: |  |  |  | Lõpp km: |  |
| 19103 |  | Audru-Lavassaare-Vahenurme tee |  |  | 6,243km |  |  |  | 6,250km |  |
| 19110 |  | Liu-Kavaru tee |  |  | 0,053km |  |  |  | 0,060km |  |
| 3. Selgitus kavandatavate tegevuste kohta, läbiviimise aeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liu – Kavaru tee – 1) Olemasoleva bussiootepaviljoni eemaldamine 2) Vajadusel truubi vahetamine ja kraavi osaline torusse panek ( ca 6-7m) 3) Uue bussiootepaviljoni tarbeks rajatakse uus alus (muldkeha, 15cm tihendatud killustikukiht 4/32 fr, 5cm liiva ja (BAM) tee plaat 6000x2000x140. 4) Liu-Kavaru teekattest kuni tee plaadini freesipurust kõnnitee rajamine ca 2-3m2 5) Uue bussiootepaviljoni paigaldus Läbiviimise aeg: nädal 23-24 Audru-Lavassaare-Vahenurme tee – 1) Olemasoleva Jõõpre bussipeatuse pingi eemaldamine 2) Kraavi osaline torusse panek ( ca 6-7m) 3) Uue bussiootepaviljoni tarbeks rajatakse uus alus (muldkeha, 15cm tihendatud killustikukiht 4/32 fr, 5cm liiva ja (BAM) tee plaat 6000x2000x140. 4) Uue bussiootepaviljoni paigaldus Läbiviimise aeg: nädal 23-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Loa taotleja |  |  | Ees-ja perekonnanimi |  | Maarika Urm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Esindusõiguse alus (esindaja puhul) |  | X Seadusjärgne Volitus (volikiri lisatud) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kuupäev; allkiri |  | /digitaalse allkirja kuupäev/ |  |  |  |  |  |