**Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks**

|  |  |
| --- | --- |
| Taotleja nimi ja registrikood | MTÜ Kündja külaselts 80400038 |
| Taotleja juriidiline aadress | **Kõo küla, Võru vald 65165, Võrumaa** |
| Toetuse saaja arvelduskonto number, viitenumber, pank | MTÜ Kündja külaselts  Swed pank EE192200221063993713 |
| Taotletav summa | ***5000 eurot*** |
| Toetuse nimetus | *Külaseltsi hoone rekonstrueerimine* |
| Taotleja veebileht (kui on) | *Facebook MTÜ Kündja külaselts* |
| Allkirjastaja nimi ja ametikoht (telefon ja e-posti aadress) | **Helgi Kuusik, MTÜ Kündja külaseltsi juhatuse liige, tel.+37255523322, e-post: helgi.kuusik@gmail.com** |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed (telefon ja  e-posti aadress) | **Helgi Kuusik, tel.+37255523322,**  **e-post: helgi.kuusik@gmail.com** |
| Projekti algus ja lõpp | **01.03.2023 -30.12.2023.a.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Lühiülevaade taotleja senisest tegevusest** | | |
| Kündja külaselts on tegutsenud 2016 aastast ja on avalikes huvides tegutsev kogukond, kuhu kuuluvad Kõo, Luhte, Pari külad Võru vallas. Aktiivseid külaseltsiliikmeid on 20, külades elab 80 püsielanikku. Meie kogukonnal on küla keskuses seltsimaja, kus toimuvad aastaringselt üritused, koolitused ja tegevused. Teeme koostööd Kohaliku omavalitsusega ja oleme avatud uutele arengu suundadele. Talgute korras oleme korrastanud seltsimaja nii seest, kui väljast. Oleme rajanud 8 rajalise Discgolfi pargi, mis on kasutuses olnud aastaringselt alates 2017 a. Eesti vabariigi 100. juubeliks rajasime 100 viljapuuga aia. Seltsimaja ümbrust ja viljapuu aeda hooldame vabatahtlikus korras kogukonna inimestega. | | |
| **2. Projekti eesmärk**  Mida soovitakse projekti elluviimisega saavutada? Eesmärk esitatakse taotletava tulemusena, mitte tegevusena. | | |
| Projekti eesmärk on remonditud seltsimaja ruum. | | |
| **3. Projekti vajalikkuse** **põhjendus**  Kirjeldage lühidalt probleemi, mis näitab projekti elluviimise vajalikkust. Mida on vaja muuta ja miks? | | |
| Seltsimaja on kogukonna kooskäimise koht, kus toimuvad tegevused/üritused aasta ringselt. Probleem on selles, et suures toas, kogupinnaga 35m2 on lagunenud lagi ja põrand. See maja oli seisnud mitmeid aastaid kasutamata ja katus hakkas läbi laskma vett, mis rikkus ära lae ja põranda. Praegu on lagi nendest kohtadest ohtlik ja põranda lauad mädanenud. Oleme küll seda parandanud, kuid sellest ei ole piisanud . Põrand ja lagi vajavad ka soojustamist, kuna soojuse kadu on suur. Välja vahetamist vajab toast koridori viiv uks, mis on amortiseerunud. Turvalisuse tagamiseks ja edasise tevuste elluviimiseks kogukonnas, on tekkinud vajadus selle hoone renoveerimiseks. | | |
| **4. Projekti tegevused (loeteluna) ja väljundid**  Tegevus- ja ajakava. Investeeringutoetuse puhul näidake ära, kas objekt, millesse investeeritakse, on toetuse saaja omandis või halduses; soetuse puhul selgitage, kuidas on tagatud soetuse edasine kasutus. | | |
| 1.Vajamineva puitmaterjali tellimine/ostmine 20.03.-31.03.2023  2. Ehituseks vajamineva materjali ostmine(kruvid, soojustusmaterjal jmt)20.03-31.03.2023  3. Ruumile uue lae ehitus 03.04.-17.04.2023  **4. Vana põranda ära võtmine, uute prusside paigaldus, rihtimine, soojusmaterjali ja uue laudpõranda panek, uue vaheukse panemine 20.04-10.05. 2023**  **Seltsimajal (objektil) on omanik, kellega on sõlmitud tasuta pikaajaline avaliku kasutamise leping (11.07.2020-11.07.2035.a.) Edaspidi peale ruumi renoveerimist kasutab külaselts ruumi kogukonna tegevuste läbiviimiseks ja kooskäimise kohaks aastaringselt. Teeme koostööd teiste külaseltsidega ja naaberkülade inimestega. Uus kaasaegne, renoveeritud ruum annab võimaluse intensiivsemalt tegevuste / ürituste läbiviimiseks kogukonnas ja koostöös Kohaliku omavalitsusega.** | | |
| **5. Projekti elluviimisest (tulemustest) saadav kasu sihtrühmale/kogukonnale** | | |
| Projekti elluviimise tulemuseks on uus kaasaegne renoveeritud, soojustatud ruum seltsimajas. Peamiseks sihtrühmaks on oma kogukonnaliikmed, kuid ka naaber külade inimesed ja ümberkaudsed väikeettevõtted, seltsingud. Uus ruum annab kogukonnale võimaluse korraldada uusi tegevusi, üürida ruume soovijatele, saada uusi koostööpartnerid ja sõpru. Aktiviseerida külaelu ja innustada uusi liikmeid liituma külaseltsi tegevustega. | | |
| **6.** **Eelarve kulukohtade lõikes koos hinna kujunemise alusega**  Eeldatavate tulude ja kulude kalkulatsioon. Vajadusel lisage ridu. | | |
| **Projekti kulud tegevuste kaupa** | **Maksumus**  (kulud toetusest vastavalt kalkulatsioonile) | **Märkused** |
| Hoonele puitlae paigaldus | 681,00 | Sisevoodri kuiv laud |
| Puidukruvi 60 x120mm 2pk | 48,44 | 100tk pakis |
| Puidukruvi 50 x60 3pk | 86,97 | 150 tk pakis |
| Pruss 50x150x6000 38m | 182,40 | 4,80 JM |
| Laevärv Tikkurila valge 9l | 70,90 |  |
| **Prusside paigaldus+ rihtimine** | 600,00 |  |
| **Voodrilaua paigaldus lakke 600,00** | | |
| Põrandalauad kuivpuitmaterjal 735,00 35m2 läheb vaja lauda  pruss 50x150x6000 38 m 182,00  puidukruvi 60x120mm, 100tk/pakk 75,00  puidukruvi 50x60 150tk/pakk 5pk 144,95  põrandaliist valge 2500mmx7mm 12tk 59,88  põrandavärv Pentacolor 2,7 l 76,50  vana põranda ülesvõtmine 650,00  uue põranda rihtimine, laudade  panemine 950,00  siseukseleht valge 204x72,5x4cm 259,00  süvistatav ukselukk cisa kroovitud 88,90  ukseleng 9x21 1tk 57,00  käepide metal-blud sisetingimustes 24,99  ukse paigaldus 100,00  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  **KOKKU: 5671,00 eurot** | | |

* KINNITAN, ET MAKSUVÕLGA RIIKLIKE MAKSUDE OSAS EI OLE.
* KINNITAN, ET EI OLE ALUSTATUD PANKROTI- EGA LIKVIDEERIMISMENETLUST.
* KINNITAN, ET VAREM SÕLMITUD RIIGIEELARVELISE TOETUSE LEPINGUD ON NÕUETEKOHASELT TÄIDETUD.
* KINNITAN, ET MAJANDUSAASTA ARUANNE ON ESITATUD.
* kinnitan, et taotleja juhtorgani liige ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.

Taotluse koostaja: Helgi Kuusik ja kinnitan, et eelloetletud nõuded on täidetud

(allkirjastatud digitaalselt)