Riigieelarvelise toetuse lepingu juurde

TOETUSE KASUTAMISE TEGEVUS- JA FINANTSARUANDE VORM

Lepingu nr :

Aruande esitaja: Helgi Kuusik, MTÜ Kündja külaselts

Projekti läbiviimise aeg:01.03.2023-30.12.2023.a.

Tegevuste lepingujärgne maksumus:5000,00 eurot

Aruande koostamise kuupäev:07.11.2023.a.

|  |
| --- |
| **Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte** Kuidas projekt oma eesmärgi(d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering / soetus muutis ühingu võimekust, tegevuskeskkonda, edendas kohalikku elu? |
| Projekt täitis püstitatud eesmärgi, kogukonna seltsimaja suurele toale sai ehitatatud uus põrand, lagi ja siseuks.Tööd sai alustatud kevadel peale toetuse saamist, võtsime pakkumisi erinevatelt ehitusfirmadelt näiteks: Aita Ehitus OÜ ja QND OÜ-lt. Selgus, et nende poolt pakutud hinnapakkumine ületas meie eelarve 1500 euro ulatuses. Olime sunnitud otsima teisi võimalusi. Saime ehitusfirma QND OÜ-ga kokkuleppele, et tellime ise puidufimast MPPUIT saematerjali ning ostame ehituspoodidest vajaliku materjali tööde läbiviimiseks.. Põranda, lae, seinte värvimise tegime talgute korras kogukonna inimestega. Tulemused olid positiivsed ja kogukond sai turvalised, kaasaegsed ruumid kooskäimiseks ning ürituste korraldamiseks. Selle tulemusena kasvas võimalus ja soov korraldada uusi tegevusi. Tegevused ja üritused aitavad edendada kohalikku elu maapiirkonnas.Tehtud investeering muutis aktiivsemaks külaelu ja innustab uusi liikmeid liituma külaseltsi tegevustega. |
| **Väljundid**Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Loetlege korrastatud objektid, remonditud ja rekonstrueeritud ruumid, soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamist. Kuidas on tagatud investeeringute avalik kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht. |
| 1. Ruumi tühjendamine eelseisvaks remondiks, töö tegime talgute korras küla rahvaga2. vana põranda ülesvõtmine, materjali välja tassimine. Mulla tasandamine ja liigse mulla välja viimine käruga.3. uue põranda talade panemine, rihtimine4. uute põrandalautade paigaldamine5. vana lae rihtimine sirgeks, katkiste lautade eemaldamine ja uute laelautade paigaldus6. vana siseukse eemaldamine ja uue ukse paigaldus koos lenkiga7. Lae , põranda lautade värvimine kaks korda, värvimise tegime talgute korras8. Elektri juhtmete paigaldusTööde käigus sai remontitud seltsimaja suure toa (35 ruutmeetrit) põrand, lagi ja paigaltatud uus siseuks. Ruumi vana uks oli deformeerunud, külma perioodil ei saanud ruumi kasutada, uue ukse paigaldamisega on see probleem likviteeritud. Ruumi vanal lael olid praod ja laelauad vihma kahjustusest rikutud, tööde käigus sai lagi remontitud. Katkise vana põranda asemele sai ehitatud uus puitpõrand. Seltsimaja / remontitud ruum on avalikus kasutuses aastaringselt, kus korraldatakse erinevaid koolitusi, üritusi, külaseltsi kokkusaamisi, tähistatakse liikmete ja külarahva sünnipäevi. Ruumide heakorra ja kättesaadavuse eest vastutab Kündja külaseltsi juhatuse liige ja vastutaja Helgi Kuusik. Seltsimaja asukoht on Kõo külas, Võru vallas, teeme aastaringselt koostööd kohaliku omavalisusega. Kündja külaseltsi tegevusi kajastame fb-s MTÜ Kündja külaseltsi lehel. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riigieelarvelise toetuse kasutamise finantsaruande osa** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekti kulud tegevuste kaupa** (vajadusel lisa ridu) | **Kulud toetusest vastavalt taotlusele** | **Tegelikud kulud** | **Jääk** | **Märkused** |
| OÜ MPPUIT arve nr 99 | 972,00 |  |  | saematerjal |
| OÜ MPPUIT arve nr 100 | 587,81 |  |  | saematerjal |
| QND OÜ arve nr 202091 | 840,00 |  |  | ehitustööd |
| QND OÜ arve nr. 202090 | 840,00 |  |  | ehitustööd |
| Arminto OÜ arve nr 1044 | 145,80 |  |  | saematerjal |
| Vestra EX OÜ arve nr 10 | 72,50 |  |  | Tihendus materjal |
| Võru Polar  | 169,99  |   |   | elektritarbed |
| Aivo Riistan  | 540,00 |  |  | ehitustööd |
| Võru Polar | 96,97 |  |  | elektritarbed |
| Aivo Riistan | 150,00 |  |  | ehitustööd |
| K-Rauta Võru ehitusmaterjalide kauplus | 722,98 |  |  | Siseuks lengi ja pakuga, käepide, puidukruvid erisuurused, põranda, laevärvid, pintslid,rullid, vannid, puitliistud lakke, põrandalejmt. |
| Ehitusmaterjalide kauplus Vastseliinas | 112,22 |  |  | Ketaslõikur, tangide komplekt, liivapaber, erisuuruses pintslid, vasar. |
| **KOKKU** | **5000,00** | **5250,00** |  |  Kündja külaseltsi finantseering 250,00 |

Finantsaruandele lisatakse ülevaade teistest finantseerimisallikatest.

Aruandele lisatakse kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõte või väljavõte raamatupidamisprogrammist

Siseministeeriumil on õigus küsida riigieelarvelise toetuse kasutamise kohta täiendavaid küsimusi.

Aruande koostamise kuupäev:07.11.2023.a.

Aruande koostanud:

Helgi Kuusik

MTÜ Kündja külaseltsi juhatuse liige

e-post: helgi.kuusik@gmail.com

tel. +37255523322