# Lisa 3. Töövõtja vastutusmaatriks

(V─ vastutaja, O─ osaleja) Märkus: vastutusalad toodud kvaliteediplaani punktis 4.5 projekti juhtimisstruktuur

| **VASTUTUSVALDKOND** | **Töövõtja projektijuht** | **Projektijuht objektil** | **Üldobjektijuht** | **Sillaehituse objektijuht** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTI JUHTIMINE** |  |  |  |  |
| Töövõtulepingu küsimused (Tellija) | V | O |  | O |
| Muudatus- ja lisatööd (Tellija) | V | O |  | O |
| Allhangete hinnapäringud | V (kogu objekt) | V (oma vastutusalas) |  | V (oma vastutusalas) |
| Allhangete lepingu küsimused | V (kogu objekt) | V (oma vastutusalas) |  | V (oma vastutusalas) |
| Muudatus- ja lisatööd (allhanked) | V | O |  | O |
| Ajagraafikud | V (kogu objekti valmimine) | V (kogu objekti graafiku koostamine ja haldamine ning tööde organiseerimine vastavalt graafikule) | V (oma vastutusalas graafiku koostamine ja haldamine ning tööde organiseerimine vastavalt graafikule) | V (oma vastutusalas graafiku koostamine ja haldamine ning tööde organiseerimine vastavalt graafikule) |
| Ressursside planeerimine |  | V (oma vastutusalas) | V (oma vastutusalas) | V (oma vastutusalas) |
| Tööetappide kohased töö- ja kvaliteediplaanid |  | V | O | O |
| Personali tutvustamine projektiga (kvaliteet, keskkond, ohutus) |  | O | V (kogu objekt) | O |
| Kvaliteedi kindlustamine ja dokumenteerimine |  | V | O | O |
| Kõrvalekallete käsitlemine, aruandlus |  | V |  |  |
| Kulutuste jälgimine | V | O | O | O |
| Mahtude jälgimine | V (kogu objekt) | V (oma vastutusalas) | V (omavastutusalas) | V (oma vastutusalas) |
| Arveldus | V |  |  |  |
| Aruandlus (sise, välis) | V |  |  |  |
| Teavitamine, kommunikatsioon | V |  |  |  |
| Dokumentide täitmine ja säilitamine |  | V (kogu objekt) | V (omavastutusalas) | V (oma vastutusalas) |
| Mõõdistused ja katsetamised |  | V (oma vastutusalas) | V (omavastutusalas) | V (oma vastutusalas) |
| Ohutus-, jäätmekäitlus-, kemikaalikäitluseeskirjadest kinnipidamine |  | V (kogu objekt) | V (omavastutusalas) | V (oma vastutusalas) |
| Liikluskorralduse planeerimine |  |  | V (kogu objekt) |  |
| Liikluskorralduse elluviimise üldine vastutus |  |  | V (kogu objekt) |  |
| **OHUTUS (vastutava isiku ülesanded)** |  |  |  |  |
| Ohutusplaanid |  | V | O | O |
| Ohutusreeglid |  | V (kogu objekt) | O | O |
| Ohutuse jälgimine ja inspektsioonid |  | V (omavastutusalas) | V (kogu objekt) | V (omavastutusalas) |
| Tuleohutus ja tuletööload |  | V (omavastutusalas) | V (kogu objekt) | V (omavastutusalas) |
| Läbipääsuload |  | V (kogu objekt) | O | O |
| Isiklikud kaitsevahendid |  |  | V (kogu objekt) |  |
| Ruumid |  | V |  |  |
| Esmaabi valmidus |  | V | O | O |
| Töömaa kaitse jm korraldused |  | V | O | O |
| **KESKKOND** |  |  |  |  |
| Load ja teated | V (Lepingu Lisa 1 teated) | V (kasutusload, tööload jne.) | O | O |
| Prügivedu |  | V | O | O |
| Garantiiperiood | V | O |  |  |