Lp Margus Reimann

Riigimetsa Majandamise Keskus

Sagadi küla, Haljala vald

45403 Lääne-Viru maakond

margus.reimann@rmk.ee

Meie	14.02.2025. a	nr 1-2/67

Adula-Puujala-Oja metsaparandusobjekti rekonstrueerimise projekt (maaparandussüsteemide projekteerimistööde töövõtuleping nr 3-1.5/2023/75, sõlmitud 10.07.2023), töö 2024-040, leppetrahvi peatamise taotlus

Projekti koosolekul 12.02.2025 soovis RMK esindaja Aivar Laud lisada täiendavalt projekti uue tee ehitamise projekteerimise pikkusega 660 m. Tegemist on rekonstrueeritava Lambatee nr 8921005 lõppu rajatava uue teega kvartali AI220 eraldise 1 ja 2 piirini.

Seoses täiendava uurimis- ja projekteerimistööga palume:

- peatada leppetrahvi rakendamine alates 01.01.2025 kuni 30.04.2025.

Kui saavutame kokkuleppe peatada leppetrahv alates 01.01.2025, sel juhul ei taotle me lisanduva töödemahu eest täiendavat projekteerimise rahastamist.

Juhime tähelepanu, et projektlahenduse kooskõlastamine on veninud ka RMK poolt. Esitasime projektlahenduse tutvumiseks ja koosoleku läbiviimiseks 23.12.2024. Koosolek toimus RMK looduskaitseosakonnaga 31.01.2025 ja RMK metsamajandusosakonnga 12.02.2025.

Lugupidamisega

Erki Kõnd

Kobras OÜ juhatuse liige

Tel +372 5650 8163

kobras@kobras.ee

/allkirjastatud digitaalselt/